АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От  19.06.2023  № 790

О внесении изменений в постановление

администрации округа от 08.02.2023 № 166

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Белозерского муниципального округа от 25.04.2025 №  519 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа Вологодской области», постановлением администрации Белозерского муниципального района от 17.10.2022 № 370 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы», на основании Устава округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением администрации округа от 08.02.2023 № 166, следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований Программы | 400 239,0 тыс. рублей – всего, из них средства: федерального бюджета – 84 495,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2024 год - 84 495,0 тыс. рублей; областного бюджета – 46 577,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2024 год - 46 577,0 тыс. рублей; бюджета округа – 269 167,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2023 год – 7 736,0 тыс. рублей; 2024 год – 949,0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; 2026 год – 163 382,0 тыс. рублей; 2027 год – 97 100,0 тыс. рублей; средства физических и юридических лиц (пожертвования) – 0 тыс.руб. |
| --- | --- |

».

1.2. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы»:

- Слова «Ремонт водопроводных сетей» заменить словами «Ремонт водопроводных и канализационных сетей»

-  Добавить мероприятия:

« - Инвентаризация и паспортизация водопроводных и канализационных сетей в г. Белозерск;

- Строительство общественных колодцев».

1.3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- абзац второй

«Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2023-2027 годы:

400 239,0 тыс. рублей – всего, из них средства:

федерального бюджета – 84 495,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2024 год -  84 495,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 46 577,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2024 год -  46 577,0 тыс. рублей;

бюджета округа – 269 167,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2023 год – 7 736,0 тыс. рублей;

2024 год – 949,0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей;

2026 год – 163 382,0 тыс. рублей;

2027 год – 97 100,0 тыс. рублей;

средства физических и юридических лиц (пожертвования) – 0 тыс.руб.»

- таблицу 1

«

| Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках Программы | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Осуществление полномочий в части организации в границах округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 27 178,00 |
| Разработка схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса | 2 100,00 |
| Ремонт водоочистных сооружений | 60 000,00 |
| Ремонт водоочистных сооружений д. Зорино | 30 000,00 |
| Ремонт водоочистных сооружений д. Никоновская | 30 000,00 |
| Ремонт водопроводных и канализационных сетей | 195 371,00 |
| Реконструкция водопроводных сетей по ул. Коммунистическая г. Белозерск | 179 371,00 |
| Ремонт водопроводных сетей на территории населенных пунктов округа | 16 000,00 |
| Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | 12 400,00 |
| Ремонт систем водоотведения | 35 000,00 |
| Ремонт централизованной системы водоотведения д. Глушково | 13 000,00 |
| Ремонт системы водоотведения с. Бечевинки | 22 000,00 |
| Установка модульной котельной мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса | 48 500,00 |
| Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты | 900,00 |
| Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанных объектов. | 18 400,00 |
| Инвентаризация и паспортизация водопроводных и канализационных сетей в г. Белозерск | 200,00 |
| Строительство общественных колодцев | 190,00 |
| Строительство и проведение работ по обустройству общественного колодца в д. Большие Краснова | 131,0 |
| Строительство и проведение работ по обустройству общественного колодца в д. Гулино | 59,0 |

».

1.4. Таблицу 1 Приложения 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 2 Приложения 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 3 «План реализации программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава округа                                                                                     Д.А. Соловьев

Приложение 1 к постановлению

администрации округа

от 19.06.2023 № 790

«Приложение 1 к Программе

«Развитие систем коммунальной

инфраструктуры и энергосбережение

в Белозерском муниципальном округе

на 2023-2027 годы»

Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 7 736,00 | 132 021,0 | 0 | 163 382,00 | 97 100,00 |
| Администрация Белозерского муниципального округа | 3 136,00 | 0 | 0 | 151 382,00 | 85 100,00 |
| ТУ «Восточное» | 700,00 | 0 | 0 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| ТУ «Западное» | 700,00 | 0 | 0 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| ТУ «Белозерское» | 3 200,00 | 132 021,0 | 0 | 4 000,00 | 4 000,00 |

Объемы бюджетных ассигнований Программы подлежат приведению в соответствии с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Приложение 2 к постановлению

администрации округа

от 19.06.2023 № 790

«Приложение 1 к Программе

«Развитие систем коммунальной

инфраструктуры и энергосбережение

в Белозерском муниципальном округе

на 2023-2027 годы»

Таблица 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

областного бюджетов, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 7 736,00 | 132 021,00 | 0,00 | 163 382,00 | 97 100,00 |
| Бюджет округа <1> | 7 736,00 | 949,00 | 0,00 | 163 382,00 | 97 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 84 495,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 46 577,0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3 к постановлению

администрации округа

от 19.06.2023 № 790

«Приложение 3 к Программе

«Развитие систем коммунальной

инфраструктуры и энергосбережение

в Белозерском муниципальном округе

на 2023-2027 годы»

План реализации Программы  «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

на 2023 год  и плановый период 2024-2025 г.г.

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Осуществление полномочий в части организации в границах округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Первый заместитель главы округа, Начальники территориальных управлений администрации округа | 2023 | 2027 | Обеспечение устойчивого и качественного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 3 178,0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Территориальное управление «Белозерское» | Начальник территориального управления «Белозерское» | 2023 | 2027 |  | 1 750,0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Территориальное управление «Восточное» | Начальник территориального управления «Восточное» | 2023 | 2027 |  | 700,0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Территориальное управление «Западное» | Начальник территориального управления «Западное» | 2023 | 2027 |  | 700,0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Администрация Белозерского муниципального округа | Первый заместитель главы округа | 2023 | 2027 |  | 28,0 | 0 | 0 |
| 2. | Разработка схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса | Первый заместитель главы округа |  |  |  | 518,0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Белозерского муниципального округа |  | 2023 | 2027 |  | 200,0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Белозерского муниципального округа |  | 2023 | 2027 |  | 318,0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Белозерского муниципального округа |  | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Разработка программы энергосбережения Белозерского муниципального округа |  | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ремонт водоочистных сооружений | Первый заместитель главы округа |  |  | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Ремонт водоочистных сооружений д. Зорино | Начальник территориального управления «Восточное» | 2025 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации |  | 2023 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Проведение ремонта водоочистных сооружений |  | 2025 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Ремонт водоочистных сооружений д. Никоновская | Начальник территориального управления «Восточное» | 2024 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Разработка проектно-сметной документации |  | 2024 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Ремонт водоочистных сооружений |  | 2026 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ремонт водопроводных и канализационных сетей | Первый заместитель главы округа |  |  | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения | 350,0 | 132 021,0 | 0 |
| 4.1. | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Коммунистическая г. Белозерск | Начальник территориального управления «Белозерское» | 2023 | 2024 |  | 350,0 | 54 410,0 | 0 |
| 4.1.1. | Проведение археологических изысканий и госэкспертизы сметы |  | 2023 | 2023 |  | 350,0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Проведение работ по реконструкции |  | 2024 | 2024 |  | 0 | 54 410,0 | 0 |
| 4.2 | Ремонт канализационных сетей по ул. Коммунистическая, Галаничева, Фрунзе г. Белозерска |  | 2024 | 2024 |  | 0 | 77 611,0 | 0 |
| 4.3. | Ремонт водопроводных сетей на территории населенных пунктов округа | Руководители территориальных управлений администрации округа | 2023 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | Первый заместитель главы округа |  |  |  | 900,0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Разработка проектов зон санитарной охраны, проведение экспертизы, получение разрешительной документации на источники водоснабжения |  | 2023 | 2024 |  | 200,0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Проведение работ по обустройству зон санитарной охраны |  | 2023 | 2025 |  | 700,0 | 0 | 0 |
| 6. | Ремонт систем водоотведения | Первый заместитель главы округа |  |  | Обеспечение устойчивого и качественного водоотведения |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт централизованной системы водоотведения д. Глушково | Начальник территориального управления «Восточное» | 2024 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. | Разработка сметной документации |  | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. | Проведение ремонтных работ |  | 2025 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ремонт системы водоотведения с. Бечевинки | Начальник территориального управления «Восточное» | 2026 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Установка модульной котельной мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса | Первый заместитель главы округа, Начальник территориального управления «Белозерское» |  |  | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | 0,0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Разработка ПСД |  | 2023 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Проведение работ по установке |  | 2024 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты | Первый заместитель главы округа | 2023 | 2027 | Обеспечение стабильной работы системы коммунального комплекса | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанных объектов. | Первый заместитель главы округа | 2023 | 2027 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения | 2 400,0 | 0 | 0 |
| 10. | Инвентаризация и паспортизация водопроводных и канализационных сетей в г. Белозерск | Начальник территориального управления «Белозерское» | 2023 | 2023 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | 200,0 | 0 | 0 |
| 11. | Строительство общественных колодцев | Первый заместитель главы округа | 2023 | 2023 | Обеспечение качественным водоснабжением население | 190,0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Строительство и проведение работ по обустройству общественного колодца в д. Большие Краснова |  | 2023 | 2023 |  | 131,0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Строительство и проведение работ по обустройству общественного колодца в д. Гулино |  | 2023 | 2023 |  | 59,0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 7 736,0 | 132 021,0 | 0 |