****

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12.01.2023 № 59

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории Белозерского

муниципального округа на 2023-2027 годы»

(в редакции постановлений № 210 от 16.02.2023, № 985 от 09.08.2023, № 1088 от 08.09.2023, № 1426 от 09.11.2023, № 230 от 21.03.2024, № 749 от 12.07.2024)

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского округа, утвержденным постановлением администрации округа от 30.09.2015 № 810 (с изменениями и дополнениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава округа: Д.А. Соловьев**

Приложение к постановлению

администрации округа

от 12.01.2023 № 59

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023-2027 ГОДЫ»

(далее – Программа)

**Паспорт**

**муниципальной программы Белозерского муниципального округа**

|  |  |
| --- | --- |
| Название программы | Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023 - 2027 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округаУправление социально-экономического развития администрации округа |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Администрация Белозерского муниципального округаТерриториальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округаТерриториальное управление «Восточное» администрации Белозерского муниципального округаТерриториальное управление «Западное» администрации Белозерского муниципального округа |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов Белозерского муниципального округа. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов.2. Организация мероприятий по уличному освещению населенных пунктов.3. Организация мероприятий по предотвращению распространения Борщевика на территории муниципального округа.4. Строительство новых сетей электроосвещения |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - площадь общественных территорий в надлежащем состоянии;- отсутствие кредиторской задолженности по уличному освещению;- площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика;- протяженность построенных сетей. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств на реализацию программы – 144 470,1 тыс. руб, в том числе:2023 год – 39 630,4 тыс. руб;2024 год – 32 071,0 тыс. руб;2025 год – 31 887,8 тыс. руб;2026 год – 27 119,2 тыс. руб;2027 год – 13 761,7 тыс. руб;из них:средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., в том числе:2023 год – 0 тыс. руб;2024 год – 0 тыс. руб;2025 год – 0 тыс. руб;2026 год – 0 тыс. руб;2027 год – 0 тыс. руб;средства областного бюджета – 82 348,2 тыс. руб, в том числе:2023 год – 10 506,9 рублей;2024 год – 23 282,6 тыс. руб;2025 год – 20 268,7 тыс. руб;2026 год – 17 968,7 тыс. руб;2027 год – 10 321,3 тыс. руб;средства бюджета округа – 62 121,9 тыс. руб, в том числе:2023 год – 29 123,5 тыс. руб;2024 год – 8 788,4 тыс. руб;2025 год – 11 619,1 тыс. руб;2026 год – 9 150,5 тыс. руб;2027 год – 3 440,4 тыс. руб;Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирования мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2027 году:увеличить площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика;обустроить контейнерные площадки;обеспечить уличное освещение населенных пунктов. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года приоритетом муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие населенных пунктов.

Программа сформирована в соответствии со стратегией социально-экономического развития Белозерского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, задачей которой является формирование комфортного пространства территории округа: благоустройство территорий.

Выделение субсидий из бюджетов вышестоящего уровня на реализацию Программы в 2023 - 2027 годах позволит выполнить мероприятия по благоустройству населенных пунктов.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Приоритетом в сфере реализации Программы является организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Белозерского муниципального округа. Работы по благоустройству территорий округа благодаря реализации Программы приобретут не только комплексный, но и постоянный характер с эффективным внедрением передовых технологий и новых современных материалов при благоустройстве территорий.

Программа сформирована с учетом реализации областных государственных программ по организации уличного освещения, по предотвращению распространения Борщевика.

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках Программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов округа.

Для решения поставленных задач в рамках Программы необходимо вовлечь заинтересованных граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству территорий округа.

Для решения поставленных задач Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

1. Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов.
2. Обустройство контейнерных площадок

3. Организация и обустройство уличного освещения.

4. Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика на территории муниципального округа.

5. Строительство сетей уличного освещения.

Целью основного мероприятия 1 «Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов» является осуществление выполнения работ по покосу травы на территории населенных пунктов, ремонту и замене малых архитектурных форм, разрубка кустарника, содержание мест накопления ТКО, содержание общественных территорий округа (парки, скверы, пляжи и т.п.) и др.работ по благоустройству.

Целью основного мероприятия 2 «Обустройство контейнерных площадок» является приведение контейнерных площадок в соответствие с действующими нормами и правилами.

Целью основного мероприятия 3 «Организация и обустройство уличного освещения» является освещение территории населенных пунктов, замена светильников.

Целью основного мероприятия 4 «Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика» является ликвидация на территории населенных пунктов Борщевика.

Целью основного мероприятия 5 «Строительство сетей уличного освещения» является осуществление мероприятий по проектированию и строительству новых сетей уличного освещения на территории населенных пунктов округа.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет бюджета округа, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет бюджета округа представлено в приложении № 1 к Программе.

Информация по обоснованию объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы содержится в приложении № 3 к Программе.

5. Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлена в Приложении № 2 к Программе.

6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в таблице.

Таблица

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. из. | Значение показателей |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | Площадь общественных территорий в надлежащем состоянии | м2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Организация мероприятий по уличному освещению населенных пунктов. | Отсутствие кредиторской задолженности по уличному освещению | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Организация мероприятий по предотвращению распространения Борщевика  | площадь земельных участков на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика | Га | 18,93 | 19,93 | 19,93 | 18 | 18 |
| 4. | Строительство сетей электроосвещения | Протяженность построенных сетей | км. | 5,690 | - | - | - | - |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 4 к программе.

В результате реализации программы к 2027 году планируется:

Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2027 году:

увеличить площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика;

обустроить контейнерные площадки;

обеспечить уличное освещение населенных пунктов.

Приложение №1

к Муниципальной программе «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | всего, в том числе | 39 630,4 | 32 071,0 | 31 887,8 | 27 119,2 | 13 761,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 29 123,5 | 8 788,4 | 11 619,1 | 9 150,5 | 3 440,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 10 506,9 | 23 282,6 | 20 268,7 | 17 968,7 | 10 321,3 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Белозерского муниципального округа | всего, в том числе | 3 054,9 | 600,0 | 11 655,1 | 7 883,9 | 0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3 054,9 | 600,0 | 1 707,7 | 236,5 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 9 947,4 | 7 647,4 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | всего, в том числе | 29 350,5 | 20 685,6 | 9 163,2 | 8 740,7 | 7 885,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 23 661,6 | 5 954,7 | 3 249,3 | 2 826,8 | 1 971,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 5 688,9 | 14 730,9 | 5 913,9 | 5 913,9 | 5 913,9 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Территориальное управление «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа | всего, в том числе | 2 468,7 | 4 049,9 | 4 242,9 | 3 992,9 | 1 819,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 809,9 | 743,5 | 2 878,0 | 2 628,0 | 455,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 1 658,7 | 3 306,4 | 1 364,9 | 1 364,9 | 1 364,9 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Территориальное управление «Западное» администрации Белозерского муниципального округа | всего, в том числе | 4 756,4 | 6 735,5 | 6 826,7 | 6 501,7 | 4 056,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 1 597,1 | 1 490,3 | 3 784,2 | 3 459,2 | 1 014,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 3 159,2 | 5 245,2 | 3 042,5 | 3 042,5 | 3 042,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы»

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 10 506,9 | 23 282,6 | 20 268,7 | 17 968,7 | 10 321,3 |
| областной бюджет | 10 506,9 | 23 282,6 | 20 268,7 | 17 968,7 | 10 321,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы»

**Перечень основных мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной программы**

**за счёт средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего за 2023-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  | всего, в том числе | 39 630,4 | 32 071,0 | 31 887,8 | 27119,2 | 13 761,7 | 144 470,10 |
| собственные доходы бюджета округа | 29 123,5 | 8 788,4 | 11619,1 | 9150,5 | 3 440,4 | 62121,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 10 506,9 | 23282,6 | 20268,7 | 17968,7 | 10 321,3 | 82348,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Администрация Белозерского муниципального округа | Выполнение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | всего, в том числе | 2260,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2260,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Администрация Белозерского муниципального округа | Обустройство контейнерных площадок | всего, в том числе | 0 | 0 | 7 525,8 | 5 154,6 | 0 | 12 680,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 225,8 | 154,6 | 0 | 380,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 7 300,0 | 5 000,0 | 0 | 12 300,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Администрация Белозерского муниципального округа | Обустройство уличного освещения | всего, в том числе | 0 | 0 | 2 729,3 | 2 729,3 | 0 | 5 458,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 81,9 | 81,9 | 0 | 163,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 2 647,4 | 2 647,4 | 0 | 5 294,8 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Администрация Белозерского муниципального округа | Погашение кредиторской задолженности за уличное освещение | всего, в том числе | 794,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 794,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Администрация Белозерского муниципального округа | Внесение изменений в генплан г.Белозерска | всего, в том числе | 0 | 600,0 | 1400,0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 600,0 | 1400,0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа  | Выполнение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | всего, в том числе | 550,0 | 0 | 845,0 | 422,5 | 0 | 1 817,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 550,0 | 0 | 845,0 | 422,5 | 0 | 1 817,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | Обустройство контейнерных площадок | всего, в том числе | 0 | 7622,7 | 433,0 | 433,0 | 0 | 8488,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 422,7 | 433,0 | 433,0 | 0 | 1288,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 7200,0 | 0 | 0 | 0 | 7200,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | Организация и обустройство уличного освещения | всего, в том числе | 7 585,2 | 9 640,9 | 7 885,2 | 7 885,2 | 7 885,2 | 40 881,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 1 896,3 | 2110,0 | 1 971,3 | 1 971,3 | 1 971,3 | 9 920,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 5 688,9 | 7530,9 | 5 913,9 | 5 913,9 | 5 913,9 | 30 961,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | Строительство сетей уличного освещения  | всего, в том числе | 21 215,3 | 3 422,0 | 0 | 0 | 0 | 24 637,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 21 215,3 | 3 422,0 | 0 | 0 | 0 | 24 637,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Территориальное управление «Восточное» | Выполнение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | всего, в том числе | 161,3 | 250,0 | 500,0 | 250,0 | 0 | 1 161,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 161,3 | 250,0 | 500,0 | 250,0 | 0 | 1 161,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Территориальное управление «Восточное» администрации округа | Обустройство контейнерных площадок | всего, в том числе | 0 | 0 | 1 923,0 | 1 923,0 | 0 | 3 846,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 1 923,0 | 1 923,0 | 0 | 3 846,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Территориальное управление «Восточное» | Организация уличного освещения населенных пунктов | всего, в том числе | 2 237,9 | 3 695,3 | 1 819,9 | 1 819,9 | 1 819,9 | 11392,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 648,0 | 492,5 | 455,0 | 455,0 | 455,0 | 2505,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 1 589,9 | 3202,8 | 1 364,9 | 1 364,9 | 1 364,9 | 8 887,4 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Территориальное управление «Восточное» | Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика | всего, в том числе | 69,5 | 104,7 | 0 | 0 | 0 | 174,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 68,8 | 103,6 | 0 | 0 | 0 | 172,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Территориальное управление «Западное» | Выполнение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | всего, в том числе | 581,8 | 434,9 | 650,0 | 325,0 | 0 | 1 991,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 581,8 | 434,9 | 650,0 | 325,0 | 0 | 1 991,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Территориальное управление «Западное» администрации округа | Обустройство контейнерных площадок | всего, в том числе | 0 | 0 | 2 120,0 | 2 120,0 | 0 | 4 240,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 2 120,0 | 2 120,0 | 0 | 4 240,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Территориальное управление «Западное» | Организация уличного освещения населенных пунктов | всего, в том числе | 4 056,7 | 5 932,1 | 4 056,7 | 4 056,7 | 4 056,7 | 22 158,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 1 014,2 | 1 051,7 | 1 014,2 | 1 014,2 | 1 014,2 | 5108,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 3 042,5 | 4 880,4 | 3 042,5 | 3 042,5 | 3 042,5 | 17 050,4 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Территориальное управление «Западное» | Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика | всего, в том числе | 117,9 | 368,5 | 0 | 0 | 0 | 486,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 1,2 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 116,7 | 364,8 | 0 | 0 | 0 | 481,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы»

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора)  | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Площадь общественных территорий в надлежащем состоянии | м2 | Фактическая площадь общественных территорий, на которой произведен покос травы | годовая | не используется |  | на основании запроса |  |
| 2. | Организация мероприятий по уличному освещению населенных пунктов. | - | Отсутствие кредиторской задолженности по уличному освещению | годовая | не используется |  | на основании запроса |  |
| 3. | Площадь земельных участков на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика | Га | Фактическая площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика | годовая | не используется |  | на основании запроса |  |
| 4. | Протяженность построенных сетей | км | Фактическая протяженность построенных сетей | годовая | не используется |  | на основании запроса |  |

Приложение №5

к Муниципальной программе «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы»

План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основных мероприятий  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |
| начала реализации | окончания реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов округа
 |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству населенных пунктов | 550,0 | 0 | 845,0 | 422,5 | 0 |
| 1.2. | Выполнение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | Территориальное управление «Восточное» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству населенных пунктов | 161,3 | 250,0 | 500,0 | 250,0 | 0 |
| 1.3. | Выполнение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | Территориальное управление «Западное» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству населенных пунктов | 581,8 | 434,9 | 650,0 | 325,0 | 0 |
| 1.4. | Выполнение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | Администрация Белозерского муниципального округа | 01.12.2023 | 31.12.2027 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству населенных пунктов | 2 260,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Обустройство контейнерных площадок |
| 2.1 | Обустройство контейнерных площадок | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 0 | 7 622,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Обустройство контейнерных площадок | Территориальное управление «Восточное» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 0 | 0 | 1463,0 | 1463,0 | 0 |
| 2.3 | Обустройство контейнерных площадок | Территориальное управление «Западное» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 0 | 0 | 1100,0 | 1100,0 | 0 |
| 2.4 | Ремонт, замена, содержание контейнеров для временного накопления ТКО | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 0 | 0 | 433,0 | 433,0 | 0 |
| 2.5 | Ремонт, замена, содержание контейнеров для временного накопления ТКО | Территориальное управление «Восточное» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 0 | 0 | 460,0 | 460,0 | 0 |
| 2.6 | Ремонт, замена, содержание контейнеров для временного накопления ТКО | Территориальное управление «Западное» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 0 | 0 | 1020,0 | 1020,0 | 0 |
| 2.7 | Обустройство контейнерных площадок | Администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 0 | 0 | 7 525,8 | 5 154,6 | 0 |
| 3. Организация и обустройство уличного освещения |
| 3.1 | Организация уличного освещению населенных пунктов. | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Отсутствие кредиторской задолженности по уличному освещению | 7 585,200 | 7 885,200 | 7 885,200 | 7 885,200 | 7 885,200 |
| 3.2 | Организация уличного освещению населенных пунктов | Территориальное управление «Восточное» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Отсутствие кредиторской задолженности по уличному освещению | 2 237,9 | 1 819,867 | 1 819,867 | 1 819,867 | 1 819,867 |
| 3.3 | Организация уличного освещению населенных пунктов | Территориальное управление «Западное» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Отсутствие кредиторской задолженности по уличному освещению | 4 056,667 | 4 056,667 | 4 056,667 | 4 056,667 | 4 056,667 |
| 3.4 | Обустройство уличного освещению населенных пунктов. | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Устройство уличного освещения | 0 | 1 755,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Обустройство уличного освещению населенных пунктов | Территориальное управление «Восточное» администрации округа | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Устройство уличного освещения | 0 | 1 875,4 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Обустройство уличного освещению населенных пунктов | Территориальное управление «Западное» администрации округа | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Устройство уличного освещения | 0 | 1875,4 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Обустройство уличного освещению населенных пунктов | Администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Устройство уличного освещения | 0 | 0 | 2 729,3 | 2729,3 | 0 |
| 3.4 | Погашение кредиторской задолженности за уличное освещение за 2022 год за городское поселение «Город Белозерск» | Администрация Белозерского муниципального округа  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отсутствие кредиторской задолженности по уличному освещению | 794,889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика на территории муниципального округа |
| 4.1 | Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика на территории муниципального округа | Территориальное управление «Восточное» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Увеличение площади земельных участков на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика | 69,545 | 104,657 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика на территории муниципального округа | Территориальное управление «Западное» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Увеличение площади земельных участков на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика | 117,928 | 368,535 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Строительство сетей уличного освещения |
| 5.1 | **Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям** | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Протяженность сетей | 7 066,536 | 3 422,0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | **Строительство сетей уличного освещения в г. Белозерске** | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Протяженность построенных сетей | 14 148,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Внесение изменений в генплан г.Белозерска |
| 6.1 | Внесение изменений в генплан г.Белозерска | Администрация Белозерского муниципального округа | 01.05.2024 | 31.12.2025 | Протяженность сетей | 0 | 600,0 | 1400,0 | 0 | 0 |
| Итого: | 39 630,459 | 32 071,0 | 31 887,785 | 27 119,151 | 13 761,733 |