

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

# От \_\_20.01.2023\_\_ № \_82\_

(с изменениями от 256 от 01.03.2023,

1006 от 15.08.2023, 1089 от 08.09.2023,

1335 от 26.10.2023)

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской

среды на территории Белозерского муниципального

округа на 2023-2030 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района, утвержденным постановлением администрации района от 30.09.2015 № 810, постановлением администрации района от 17.10.2022 № 370 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2023 года.

**Глава округа: Д.А. Соловьев**

«Приложение к постановлению

администрации округа

от 20.01.2023 № 82

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023-2030 ГОДЫ»

(далее – Программа)

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Название программы | Формирование современной  городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023 - 2030 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Соисполнители программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| Участники программы | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа  Территориальное управление «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа  Территориальное управление «Западное» администрации Белозерского муниципального округа |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1. Повышение внешней привлекательности территории округа.  2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.  3. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.  4. Повышение уровня цифровизации городского хозяйства. |
| Задачи программы | 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования.  2.Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых территорий, территорий общего пользования.  3.Организация мероприятий по цифровизации городского хозяйства. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования;  доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования;  охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения округа);  доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;  количество цифровизированных объектов городского хозяйства. |
| Сроки реализации программы | 2023-2030 годы |
| Объем бюджетных ассигнований | Общий объем средств на реализацию программы –  16 811,8 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 10 054,7 тыс. рублей;  2024 год – 6 757,1 тыс. рублей;  2025 год – 0 рублей;  2026 год – 0 рублей  2027 год – 0 рублей  2028 год – 0 рублей  2029 год – 0 рублей  2030 год – 0 рублей  из них:  средства федерального бюджета –  7 264,6 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 3 451,5 тыс. рублей;  2024 год – 3 813,1 тыс. рублей;  2025 год – 0 рублей;  2026 год – 0 рублей  2027 год – 0 рублей  2028 год – 0 рублей  2029 год – 0 рублей  2030 год – 0 рублей  средства областного бюджета –  7087,4 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 4 819,2 тыс. рублей;  2024 год – 2 268,2 тыс. рублей;  2025 год – 0 рублей;  2026 год – 0 рублей  2027 год – 0 рублей  2028 год – 0 рублей  2029 год – 0 рублей  2030 год – 0 рублей  средства бюджета округа –  2 459,8 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 1 784,0 тыс. рублей;  2024 год – 675,8 тыс. рублей;  2025 год – 0 рублей;  2026 год – 0 рублей  2027 год – 0 рублей  2028 год – 0 рублей  2029 год – 0 рублей  2030 год – 0 рублей  Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирования мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2030 году:  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования;  увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования;  увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города);  увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;  увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;  увеличить количество цифровизированных объектов городского хозяйства. |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, [стратегией](consultantplus://offline/ref=AFE6937E851ACEBD92E15C43F60EDCA95C7A0FD2716E447CF09E7BA4431F38AA5CE12C46146D4CB20A6A253EO3gFL) социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года приоритетом муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской среды на основе единых подходов.

Программа сформирована в соответствии с направлением «В сфере комплексного развития сельских территорий округа» [стратегии](consultantplus://offline/ref=AFE6937E851ACEBD92E15C43F60EDCA95C7A0FD2716E4475F1967BA4431F38AA5CE12C46146D4CB20A6A253FO3g5L) социально-экономического развития Белозерского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, задачей которой является формирование комфортного пространства территории округа: благоустройство территорий.

Выделение субсидий из бюджетов вышестоящего уровня на реализацию Программы в 2023 - 2030 годах позволит выполнить мероприятия по благоустройству вышеуказанного комплексного проекта.

В соответствии с [правилами](consultantplus://offline/ref=AFE6937E851ACEBD92E1424EE06282AD5B7353DA72684922AEC27DF31C4F3EFF1CA12A13572941B3O0g3L) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды Белозерскому муниципальному округу предусматриваются субсидии из вышестоящих бюджетов на реализацию новой разработанной на 2023 - 2030 годы муниципальной программы. Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом увеличить показатели доли благоустроенных общественных и дворовых территорий Белозерского округа, снизить показатель количества и площади территорий, нуждающихся в благоустройстве, тем самым улучшить федеральные показатели.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Приоритетом в сфере реализации Программы является организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования Белозерского муниципального округа. Работы по благоустройству территорий округа благодаря реализации Программы приобретут не только комплексный, но и постоянный характер с эффективным внедрением передовых технологий и новых современных материалов при благоустройстве территорий.

Программа сформирована с учетом реализации областных государственных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспечения цифровизации городского хозяйства, программы по ремонту и модернизации инженерных сетей для таких домов и иных объектов, а также с учетом потребности в благоустройстве территорий Белозерского муниципального округа.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет бюджета округа, а также информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и бюджетов муниципальных образований округа, иных организаций на реализацию целей муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета округа, а также информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и бюджета муниципального округа, иных организаций на реализацию целей муниципальной программы с приложения № 1, 2 к Программе.

Обоснование общего объема средств, необходимых для реализации Программы, представлено в приложении № 1 к Программе.

4. Перечень и характеристика мероприятий

В рамках Программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров, а также архитектурно-планировочная организация территории, озеленение, обеспечение освещения, размещение малых архитектурных форм, устройство современных детских игровых площадок и комфортных зон отдыха во дворах, установка скамеек, урн, устройство ограждения территорий.

Для решения поставленных задач в рамках Программы необходимо вовлечь заинтересованных граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

Для решения поставленных задач Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования.

2. Инвентаризация дворовых территорий, территорий общего пользования.

3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.

4. Выполнение работ по цифровизации городского хозяйства

Целями основного мероприятия 1 «Формирование комфортной городской среды в части благоустройства дворовых и общественных территорий и пространств» являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования;

- проведение инвентаризации дворовых территорий, территорий общего пользования муниципальных образований в целях формирования адресного перечня всех дворовых территорий, территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2023 - 2030 годов исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- повышение уровня цифровизации городского хозяйства, установка камер видеонаблюдения, закупка оборудования, устройство сетей;

- создание условий для вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования города в рамках выполнения минимального и дополнительного перечней работ с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций.

Физическое состояние дворовой территории, территории общего пользования и необходимость их благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, территории общего пользования проведенной в порядке, установленном субъектом Российской Федерации и содержащемся в государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы».

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования предусматривает минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования включает в себя ремонт дворовых проездов - проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий предполагает визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории.

Визуализированный перечень формируется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AFE6937E851ACEBD92E15C43F60EDCA95C7A0FD27169447CF4917BA4431F38AA5CE12C46146D4CB20A6A223AO3g0L) разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования в ходе обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, включенных в Программу (включает визуальное описание предлагаемого проекта, перечня, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений, элементов благоустройства).

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования предусматривает такие виды работ, как: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение дворовых территорий, иные виды работ, определенные государственной программой области.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, а также их стоимость определены исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой области.

Также программой определены порядок, форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, в установленном субъектом Российской Федерации размере.

Программой предусматриваются формирование и реализация мероприятий по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, выполненных с их участием.

Формой трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству является выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Трудовое участие граждан и заинтересованных организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, подтверждается документально.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении как минимального, так и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, осуществляется в форме привлечения средств заинтересованных лиц для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, территории общего пользования, и должна составить не менее 1 и не более 15 процентов.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, территории общего пользования, и должна составить не менее 1 и не более 50 процентов в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

Адресный перечень дворовых территорий, территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, территории общего пользования, проведенной в порядке, установленном субъектом Российской Федерации и содержащемся в государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Программой предусмотрено условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ) с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий, территорий общего пользования, для инвалидов и других маломобильных групп населения города. Вышеуказанные адресные перечни формируются, в том числе с учетом мероприятий по обеспечению физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В перечень видов работ, которые будут выполнены для реализации мероприятий для формирования доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, могут быть включены:

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на площадях;

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;

- оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых территориях;

Применение программного метода позволит осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий, территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, включенных в минимальный и дополнительный перечни по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города.

Исполнитель по каждому отдельному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Перечень основных мероприятий Программы очередного финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы отчетного финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Комплексное решение проблем благоустройства территории города улучшит эмоциональное состояние и качество жизни горожан, позволит повысить комфортность их проживания.

5. Методика расчета целевых индикаторов и показателей программы

Перечень индикаторов программы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в таблице.

Таблица

Целевые показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. из. | Значение показателей | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | увеличения количества благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования | количество благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | увеличения доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, территорий общего пользования | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Выполнение работ по цифровизации городского хозяйства | количество цифровизированных объектов городского хозяйства | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | увеличения охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения округа) | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения округа) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | увеличения доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования | доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

**Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

1. Порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области (дворы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Количественное значение целевых индикаторов, измеряемое или рассчитываемое |
| 1 | количество благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования | ед. | фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий (общественных территорий) |
| 2 | увеличения доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, территорий общего пользования | % | выраженное в % отношение благоустроенных дворовых (общественных) территорий к общему количеству дворовых (общественных) территорий.  Д = (Б / К) x 100%, где:  Д - значение показателя;  Б - количество благоустроенных дворовых (общественных) территорий за отчетный период, ед.;  К - общее количество дворовых (общественных) территорий, ед. |
| 3 | Количество цифровизированных объектов городского хозяйства | Ед. | Фактическое количество цифровизованных объектов |
| 4 | увеличения охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения округа) | % | выраженное в % отношение населения, проживающего в жилом фонде (общего кол-ва населения) с благоустроенными дворовыми территориями (общественным территориям), к общей численности населения поселения. |
| 5 | увеличения доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования | % | выраженное в % отношение количества многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к общему количеству многоквартирных домов из адресного перечня домов  (выраженное в % отношение количества, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к общему количеству из адресного перечня территорий)  Дту = (Ку / Кд) x 100%, где:  Дту - значение показателя;  Ку - количество заинтересованных лиц, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня за отчетный период, ед.;  Кд - общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов (общее количество населения на территории муниципального образования), ед. |

6. Ожидаемые результаты реализации и оценка результативности социально-экономических последствий муниципальной программы

В результате реализации программы к 2030 году планируется:

- увеличить количество и долю благоустроенных общественных и дворовых территорий;

- увеличить охват населения благоустроенными дворовыми (общественными) территориями;

- реализовать мероприятия по цифровизации городского хозяйства (2 объекта).

- увеличить долю трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.

Приложение №1

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2030 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| всего | 1 784,0 | 675,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Белозерского муниципального округа | 99,1 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Территориального управления «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 1 684,9 | 644,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2030 годы

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета

округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 10 054,7 | 6757,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа <1> | 1 784,0 | 675,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 3 451,5 | 3813,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 4 819,2 | 2268,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица <2> | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Здесь и далее в таблице бюджет муниципального округа указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы округа (подпрограммы муниципальной программы округа) за счет средств бюджета муниципального округа.

<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с муниципальным участием, иные организации, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Приложение № 3

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2030 годы

План реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основных  мероприятий | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) | | |
| начала реализации | окончания реализации | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| мероприятие 1 «Формирование комфортной городской среды в части благоустройства дворовых и общественных территорий и пространств» | | | | | | | | |
| 1.1. Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Выполнение работ по благоустройству территории дворовой территории по адресу: г. Белозерск, ул. III-го Интернационала, д.83 | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 5 490,7 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Выполнение работ по благоустройству территории дворовой территории по адресу: г. Белозерск, ул. III-го Интернационала, д.85 | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 0 | 5 889,4 | 0 |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий | 220,0 | 0 | 0 |
| 1.2. Благоустройство общественных территорий и пространств | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Выполнение работ по благоустройству территории у памятника «Воину - освободителю» в д. Глушково | Администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 290,9 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Выполнение работ по благоустройству площади у памятного знака Братьям Шамариным в г. Белозерске | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств | 2399,2 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Выполнение работ по благоустройству территории городского пляжа | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 0 | 312,1 | 0 |
| 1.2.4. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий | Администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 53,0 |  |  |
| 1.2.5. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных пространств и территорий | Территориальное управление «Белозерское» | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств и территорий | 575,0 |  |  |
| 1.2.6 | Дополнительные работы по благоустройству Парка имени Героя Советского Союза И.П. Малоземова | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств | 453,3 |  |  |
| 1.2.7 | Приобретение и установка информационных табличек | Администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств | 17,0 |  |  |
| 1.3. Выполнение работ по цифровизации городского хозяйства» | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Выполнение мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 555,6 | 555,6 | 0 |
| мероприятие 1.4. «Инвентаризация дворовых территорий, территорий общего пользования» | | | | | | | | |
| 1.4.1. | - | - | - | - | Инвентаризация территорий в целях формирования адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие 1.5. «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования» | | | | | | | | |
| 1.5.1. | - | - | - | - | Создание условий для вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | | | | | 10 054,7 | 6 757,1 | 0 |