«Утверждена

постановлением

администрации района

от 11.07.2019 № 352

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный округ»  на 2019- 2025 годы

- (с изменениями,  внесенными постановлениями администрации округа

- от 19.04.2023  № 494, от 30.05.2023  № 695, от 30.10.2023  № 1378, от 28.11.2023  № 1500, от 11.03.2024 № 173, от 23.05.2024 № 522)

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный округ» на 2019-2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Соисполнители программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Отдел архитектуры и строительства администрации округа Территориальное управление «Белозерское» Территориальное управление «Западное» МАУ «Центр МТО района» |
| Участники Программы | Администрация Белозерского муниципального округа, Граждане, проживающие в аварийных жилых домах, подлежащих расселению в рамках реализации Программы |
| Программно-целевые инструменты программы | - |
| Цели программы | Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 11290,96 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 546 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Задачи программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; Строительство многоквартирных домов малоэтажной застройки; Снос или реконструкция аварийных жилых домов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком; - Приобретение жилых помещений у застройщика - Переселение граждан из аварийных жилых домов. - Ликвидация аварийного жилищного фонда |
| Сроки реализации программы | 2019-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2019 – 2025 годах всего – 970 528,633 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 – 17 960,44 тыс. руб. 2020 – 2 873,225 тыс. руб. 2021 – 9 441,561 тыс. руб. 2022 – 80 212,271 тыс. руб. 2023 – 249 714,38 тыс. руб. 2024 – 610 319,34 тыс. руб. 2025 - 0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Снос или реконструкция 45 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 11290,96 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 546 человек, в том числе по этапам реализации: 1 этап: (2019 -2020 годы) расселяемая площадь – 507,7 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 19 человек 2 этап (2020 – 2021 годы) расселяемая площадь 251,36 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 19 человек. 3 этап (2021 – 2022 годы) расселяемая площадь 1038,10 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 50 человек 4 этап (2022 – 2023 годы) расселяемая площадь 1756,0 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 81 человека 5-6 этап (2023-2024 годы) расселяемая площадь 7737,80 кв. м., обеспечение жилыми помещениями 377 человек |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,

основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в Белозерском округе усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов, понижает их инвестиционную привлекательность.

Ликвидация аварийного жилищного фонда стала одной из важнейших социальных проблем, поскольку расселение таких домов происходит очень медленно и темпы расселения жилых домов, отнесенных к категории непригодных для проживания, не соответствуют темпам ветшания жилищного фонда.

По этим причинам наблюдается резкое увеличение количества обращений граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, и имеющих право на внеочередное предоставление жилья, с по вопросам предоставить им благоустроенные жилые помещения Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

По состоянию на 1 января 2017 года общая площадь жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими  расселению, расположенных на территории Белозерского района, составляет   11450,06  тыс. кв. м. Число граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению - 542 человека.

Федеральным законом № 185 –ФЗ предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до 1 сентября 2025 года расселить все многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежашими сносу или реконструкции в связи с физическим износом.

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Белозерского округа будет осуществляться в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, описание основных целей и задач реализации муниципальной программы, прогноз развития по результатам реализации программы, сроки реализации

муниципальной программы

Целями Программы являются  ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 11450,06,09 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 542 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе:

Снос или реконструкция 45 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 11450,06 кв. м. и обеспечение жилыми помещениями 542 человек, в том числе по этапам реализации:

1 этап: (2019 - 2020 годы)  расселяемая площадь – 507,7 кв. м.  и обеспечение жилыми помещениями 19 человек

2 этап (2020 – 2021 годы) расселяемая площадь 251,36 кв. м., обеспечение жилыми помещениями 19 человек.

3 этап (2021 – 2022 годы) расселяемая площадь 1038,10 кв. м., обеспечение жилыми помещениями 50 человек

4 этап (2022 – 2023 годы) расселяемая площадь 1756 кв. м., обеспечение жилыми помещениями 81 человек

5 – 6 этапы (2023 – 2024 годы) расселяемая площадь 7737,80 кв. м., обеспечение жилыми помещениями 377 человек

Задачами Программы являются

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанным непригодным для постоянного проживания путем консолидации финансовых ресурсов.

снос или реконструкция 45 многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

Сроки реализации программы: начало – 2019 год, окончание – 31 декабря 2024 года.

Общая стоимость Программы составляет  1 225 559,253 тыс. руб.

Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на переселение граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках выполнения настоящей Программы, приведен в Приложении № 1 к Программе

3.Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятия Программы осуществляется в соответствии с Планом (Приложение № 5 к Программе) по следующим направлениям:

Приобретение у застройщика жилых помещений в многоквартирных домах,

Приобретение жилых помещений  у лиц, не являющихся застройщиками

Управление реализацией Программы осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства  администрации округа и отделом архитектуры и строительства администрации округа.

Механизм реализации Программы предусматривает:

выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, предусмотренные Программой, и в пределах объемов финансирования, предусмотренных Программой;

осуществление текущего мониторинга исполнения Программы исполнителями посредством анализа информации о ходе реализации Программы. Объектом мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты Программы, непосредственные результаты мероприятий Программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.

При изменении объемов финансирования на реализацию администрация округа уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы, в соответствии с Порядком.

1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа:

1.1. Совместно с соисполнителями программы определяет потребность в площади жилых помещений, которые необходимо построить и (или) приобрести для переселения граждан из аварийных жилых домов. При определении размера потребности учитываются общая площадь жилых помещений в аварийных жилых домах, стоимость квадратного метра, установленная приказами Министерства регионального развития Российской Федерации.

1.2. После включения аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках Программы, в перечень объектов областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, и принятия Правлением Фонда решения о рассмотрении заявки Вологодской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда формирует списки граждан - участников Программы и уведомляет их о переселении из аварийного жилого дома, в котором они зарегистрированы.

1.3. После предоставления переселяемым гражданам жилых помещений по договорам социального найма (мены) и заключения договоров социального найма (мены) формирует и хранит личные дела участников Программы, которые должны содержать:

- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных;

- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и иные документы, выданные уполномоченными органами, подтверждающие факт наличия семейных отношений;

- предложение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма (мены);

- заявление гражданина - участника Программы и членов его семьи о согласии (отказе) на предоставление жилого помещения, построенного в рамках Программы;

- копию решения суда о выселении нанимателя и членов его семьи из занимаемого жилого помещения с предоставлением по договору социального найма благоустроенного жилого помещения, построенного в рамках Программы (в случае отказа от предоставления жилого помещения).

2. Территориальное управление «Белозерское», территориальное управление Западное.

2.1. На момент предоставления жилых помещений по договорам социального найма (мены) участникам Программы производят сбор заявлений (отказов либо согласий на предоставление жилого помещения по договору социального найма (мены), построенного в рамках Программы).

2.2. Готовят проекты постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма (мены) участникам Программы.

2.3. Заключает договоры социального найма (мены) с гражданами, проживающими в аварийных жилых домах.

2.4.Осуществляют снос аварийных жилых домов.

3. Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

4. В случае отказа участников Программы от предоставления жилого помещения по договору социального найма, построенного в рамках Программы, выселение таких граждан производится в судебном порядке.

5. Ответственный исполнитель Программы обеспечивает выполнение поставленных задач, достижение целевых показателей, а в случае необходимости - подготовку предложений по корректировке перечня программных мероприятий и уточнению отдельных его показателей, представление в установленном порядке отчетов.

6. Ответственный исполнитель, соисполнители Программы несут ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение мероприятий Программы, недостижение запланированных результатов от реализации конкретных мероприятий, неэффективное и нецелевое расходование выделенных на реализацию Программы средств и недостижение целей, задач и конечных результатов Программы и (или) целевых ее показателей, несвоевременное и некачественное представление отчетов.

- 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета,  областного бюджета, бюджета округа (Приложение №2 к Программе).

Привлечение денежных средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы осуществляется в рамках предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидаются:

- приобретение квартир на вторичном рынке либо в новом жилом фонде (у застройщика);

- обеспечение безопасных условий проживания гражданам путем переселения в благоустроенное жилье;

- ликвидация либо реконструкция аварийного жилищного фонда;

- снижение социальной напряженности;

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов Белозерского округа.

- 6. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов, основание для разработки программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальным проектом «Жилье и городская среда», федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», областной адресной программой № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года № 322.

- 7. Основные меры регулирования и управления рисками

На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние следующие риски:

- Организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий программы, отсутствие межведомственного взаимодействия и поддержки в рамках реализации основных направлений программы;

- Ограниченные  материальные ресурсы для реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда;

- Невозможность переселения граждан, связанная с их личностью.

Общее руководство и управление Программой осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа.

Контроль за реализацией Программы осуществляется первым заместителем главы округа.

Корректировка программы, в том числе, включение в неё новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика программы.

8.Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных  услуг, выполнение работ муниципальными  учреждениями

В реализации муниципальной программы  участие муниципальных учреждений,  подведомственных администрации округа, не планируется.

- Приложение № 1

- к Муниципальной адресной программе

- по переселению граждан из аварийного

- жилищного фонда, расположенного

- на территории муниципального образования

- «Белозерский муниципальный

- округ» на 2019 - 2025 годы

- Перечень многоквартирных домов,

- признанных аварийными до 1 января 2017 года

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по Белозерскому муниципальному округу |  | x | x | 11 290,96 | 546 | x |
| 1 Этап (2020-2021) |  |  |  | 507,70 | 19 |  |
| 1 | г. Белозерск, ул. Папанинцев, д. 1а | 1977 | 14.09.2016 | 507,70 | 19 | 31.12.2020 |
| 2 этап (2021-2022) |  |  |  | 1 102,36 | 61 |  |
| 2 | г. Белозерск, ул. Декабристов, д. 32 | 1970 | 01.04.2013 | 358,30 | 12 | 31.12.2022 |
| 3 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 61 | 1869 | 20.02.2013 | 235,46 | 26 | 31.12.2022 |
| 3 этап (2022-2023) |  |  |  | 967,40 | 51 |  |
| 4 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 133 | 1969 | 06.03.2013 | 239,50 | 12 | 31.12.2023 |
| 5 | г. Белозерск, ул. Ленина, д. 18 | 1869 | 20.02.2013 | 219,30 | 16 | 31.12.2023 |
| 6 | г. Белозерск, ул. Декабристов, д. 28а | 1974 | 01.04.2013 | 230,30 | 9 | 31.12.2023 |
| 7 | г. Белозерск, ул. Васинова, д. 28А | 1971 | 02.09.2013 | 160,70 | 8 | 31.12.2023 |
| 8 | г. Белозерск, ул. Декабристов, д. 36 | 1973 | 24.04.2015 | 482,10 | 14 | 31.12.2024 |
| 4 этап (2023-2024) |  |  |  | 1 650,00 | 77 |  |
| 9 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 81 | 1912 | 17.01.2012 | 77,30 | 2 | 31.12.2023 |
| 10 | г. Белозерск, ул. Заболотная, д. 5 | 1971 | 11.03.2013 | 310,20 | 17 | 21.12.2023 |
| 11 | г. Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 46 | 1968 | 11.03.2013 | 121,10 | 4 | 31.12.2023 |
| 12 | г. Белозерск, ул. Орлова, д. 18 | 1884 | 19.04.2013 | 619,60 | 27 | 31.12.2023 |
| 13 | г. Белозерск, ул. Карла Маркса, д. 68 | 1957 | 23.04.2013 | 294,70 | 12 | 31.12.2023 |
| 14 | г. Белозерск, ул. Ленина, д. 89 | 1963 | 29.03.2016 | 182,40 | 7 | 31.12.2023 |
| 15 | г. Белозерск, ул. Свердлова, д. 2 а | 1960 | 10.09.2013 | 166,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 16 | г. Белозерск, ул. Свердлова, д. 3 | 1967 | 02.10.2013 | 182,50 | 6 | 31.12.2023 |
| 17 | п. Нижняя Мондома, ул. Лесная, д. 1 | 1973 | 13.10.2014 | 92,90 | 2 | 31.12.2023 |
| 5-6 этапы (2023-2024) |  |  |  | 7886,80 | 351 |  |
| 18 | д. Остров Сладкий, д. 6 | 1983 | 31.03.2014 | 280,80 | 20 | 31.12.2023 |
| 19 | п. Нижняя Мондома, ул. Лесная, д. 3 | 1961 | 13.10.2014 | 82,20 | 3 | 31.12.2023 |
| 20 | с. Куность, ул. Труда, д. 5 | 1954 | 13.10.2014 | 78,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 21 | с. Куность, ул. Труда, д. 16 | 1953 | 13.10.2014 | 58,90 | 9 | 31.12.2023 |
| 22 | с. Куность, ул. Школьная, д. 6 | 1969 | 13.10.2014 | 156,20 | 4 | 31.12.2023 |
| 23 | г. Белозерск, ул. Труда, д. 23 | 1974 | 29.03.2016 | 340,00 | 8 | 31.12.2024 |
| 24 | г. Белозерск, ул. Белозер, д. 8а | 1964 | 13.05.2016 | 344,40 | 16 | 31.12.2024 |
| 25 | г. Белозерск, ул. Воровского, д. 3г | 1967 | 17.04.2015 | 343,10 | 21 | 31.12.2024 |
| 26 | г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 7 | 1961 | 18.09.2015 | 292,00 | 12 | 31.12.2024 |
| 27 | г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 38 | 1972 | 13.05.2016 | 455,90 | 13 | 31.12.2024 |
| 28 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 80 | 1950 | 13.05.2016 | 204,70 | 10 | 31.12.2024 |
| 29 | г. Белозерск, ул. Луначарского, д. 43 | 1950 | 02.09.2013 | 114,50 | 6 | 31.12.2024 |
| 30 | г. Белозерск, ул. Первомайская, д. 30 а | 1959 | 17.02.2016 | 203,20 | 19 | 31.12.2024 |
| 31 | п. Нижняя Мондома, ул. Набережная, д. 10 | 1961 | 13.10.2014 | 112,70 | 4 | 31.12.2024 |
| 32 | с. Маэкса, ул. Свободы, д. 108 | 1970 | 15.08.2016 | 120,00 | 4 | 31.08.2025 |
| 33 | г. Белозерск, ул. 3 Интернационала, д. 35 | 1985 | 13.07.2016 | 177,10 | 6 | 31.08.2025 |
| 34 | г. Белозерск, ул. Воровского, д. 3Б | 1965 | 14.09.2016 | 326,50 | 20 | 31.08.2025 |
| 35 | г. Белозерск, ул. Декабристов, д. 30 | 1968 | 13.07.2016 | 482,20 | 23 | 31.08.2025 |
| 36 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 75 | 1976 | 04.09.2016 | 152,00 | 9 | 31.08.2025 |
| 37 | г. Белозерск, ул. Ленина, д. 11 а | 1962 | 13.05.2016 | 238,80 | 16 | 31.08.2025 |
| 38 | г. Белозерск, ул. Луначарского, д. 49-а | 1950 | 04.09.2016 | 76,20 | 5 | 31.08.2025 |
| 39 | г. Белозерск, ул. Папанинцев, д. 1 б | 1978 | 13.07.2016 | 506,60 | 22 | 31.08.2025 |
| 40 | г. Белозерск, ул. Пионерская, д. 13 а | 1963 | 13.05.2016 | 337,70 | 23 | 31.08.2025 |
| 41 | г. Белозерск, ул. Сергея Викулова, д. 11 | 1967 | 13.05.2016 | 309,40 | 15 | 31.08.2025 |
| 42 | г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 15 а | 1963 | 14.09.2016 | 345,80 | 15 | 31.08.2025 |
| 43 | г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 50А | 1971 | 13.05.2016 | 337,70 | 14 | 31.08.2025 |
| 44 | г. Белозерск, ул. Чкалова, д. 11 | 1972 | 13.05.2016 | 329,50 | 15 | 31.08.2025 |
| 45 | д. Анашкино д. 30 | 1810 | 16.09.2016 | 162,30 | 9 | 31.08.2025 |

- Приложение  2

к Муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный округ» на 2019 - 2025 годы

Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 1104,400 | 511,103 | 1 040,60 | 1 019,47 | 0,000 |
| Администрация Белозерского муниципального округа | 1104,400 | 511,103 | 1 040,60 | 1 019,47 | 0,000 |

- Таблица 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

областного бюджетов, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 2 873,225 | 9 441,561 | 80 219,687 | 249 714,38 | 610 319,34 | 0,000 |
| Бюджет округа <1> | 22,000 | 549,701 | 518,52 | 1 040,60 | 1 019,47 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 2 737,176 | 8 536,185 | 58 276,310 | 162 528,92 | 172 204,84 | 0,000 |
| Областной бюджет | 117,049 | 355,675 | 21 424,858 | 86 144,86 | 437 095,03 | 0,000 |
| Бюджеты муниципальных образований района (в разрезе МО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение  3

к Муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный округ» на 2019 - 2025 годы

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2019-2020 | 2 этап 2020-2021 | 3 этап 2021-2022 | 4-6 этапы 2022-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение квартир | Общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м | 507,69 | 251,36 | 1038,10 | 9493,8 |
| 2 | Переселение граждан из аварийных жилых домов | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 19 | 19 | 50 | 458 |
| 3 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Количество жилых помещений (квартир) | ед. | 12 | 9 | 29 | 284 |
|  |  | Площадь аварийных домов | кв.м | 507,7 | 251,36 | 1038,10 | 9493,8 |

Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной

программы (подпрограммы муниципальной программы)

в разрезе муниципального образования Белозерского муниципального округа

| № п/п | Наименование муниципальных образований |  | Значения показателей и их обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 0 |
|  |  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Белозерск |  | 12 | 7 | 9 |  |  | 50 | 56 |  | 356 | 0 |
| 2 | д. Остров Сладкий |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 |  | 0 | 0 |
| 3 | д. Артюшино |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9 | 0 |
| 3 | п. Нижняя Мондома |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |  | 4 | 0 |
| 4 | с. Куность |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 |  | 8 | 0 |
|  |  | Количество ликвидированных домов аварийного фонда, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Белозерск |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 10 |  | 36 | 24 |
| Площадь ликвидированных домов аварийного фонда, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Белозерск |  | 0 | 0 |  | 251,36 |  | 1038,10 |  | 1756 | 7737,8 | 0 |
| 2 | д. Остров Сладкий |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 280,80 | 0 |
| 2 | д. Артюшино |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 162,30 | 0 |
|  | п. Нижняя Мондома |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 287,70 | 0 |
|  | с. Куность |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 293,90 | 0 |

Таблица 3

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)

- муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница из-ме-ре-ния | Определение целевого показателя (индикатора) | Временныехаракте-ристики целевого показателя (инди-катора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокуп-ности | Ответствен-ный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Кв.м | Показатель характеризует площадь жилого фонда, используемого для переселения граждан | За отчетный год |  |  | Ведомственная отчетность | кв. м. | сплош-ное наблю-дение | Отдел ЖКХ |
| 2. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел | Показатель характеризует динамику расселения граждан из аварийного жилого фонда | за отчетный год |  |  | Ведомственная отчетность | кв.м. | сплош-ное наблю-дение | Отдел ЖКХ |
| 3. | Площадь и количество снесенных аварийных домов | Кв.м, ед.. | Показатель характеризует количество и площадь аварийных домов, снесенных после переселения из них граждан | За отчетный год | - | - | Ведомственная отчетность | кв.м. | сплош-ное наблю-дение | Отдел ЖКХ |

- Приложение  4

к Муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный округ» на 2019 - 2025 годы

План реализации Программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный округ»

на 2023год  и плановый период 2024-2025 г.г.

| Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Первый заместитель главы округа А.В.Лебедев | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Расселение в рамках реализации всей Программы 11290,96 кв. м. непригодного для проживания жилищного фонда | 593398,439 | 518878,317 | 0 |
| Переселение граждан из аварийных жилых домов | Первый заместитель главы округа А.В. Лебедев, начальник территориального управления «Белозерское» Н.И. Антонов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Переселение в рамках реализации всей Программы 546 человек, проживающих в аварийных жилых домах | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | МАУ «Центр МТО района» П.С. Соловьева | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Изготовление информационных щитов на 45 аварийных домов | 130,0 | 0 | 0 |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда | Начальник территориального управления «Белозерское» Н.И. Антонов; начальник территориального управления «Западное» И.А. Апполонова | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Ликвидация в рамках реализации всей Программы 45 многоквартирных домов, признанных непригодным для проживания до 01.01.2017 г., общей площадью 11450,06 кв.м. | 0 | 1000 | 0 |
| Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | МАУ «Центр МТО района» П.С. Соловьева | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Определение стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | 1665,0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 595193,439 | 519878,317 | 0 |

».