ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы

в 2024 году

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв. м | 0 | 10 605,46 | 10 605,46 |  |  |
| 2 | Переселение граждан из аварийных жилых домов | чел. | 105 | 546 | 516 |  |  |
| 3 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв. м | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Первый заместитель главы округа А.В. Лебедев | 01.01. 24 | 31.12.2024 | 01.01. 24 | 29.12.2024 | Расселение в рамках реализации всей Программы 11290,96 кв.м. непригодного для проживания жилищного фонда | В 2024 году расселено 10 605,46 кв.м. |  |
| 2. | Переселение граждан из аварийных жилых домов | Первый заместитель главы округа А.В. Лебедев, Начальник территориального управления «Белозерское» Н.И. Антонов | 01.01. 24 | 31.12.2024 | 01.01. 24 | 29.12.2024 | Переселение в рамках реализации всей Программы 546 человек, проживающих в аварийных жилых домах | В 2024 году переселено 516 граждан |  |
| 3. | Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | Начальник МАУ «Центр МТО района» П.С. Соловьева | 01.01. 24 | 31.12. 24 | 01.01. 24 | 29.12.24 | 0 | 0 | Не запланировано в 2024 году |
| 4. | Ликвидация аварийного жилищного фонда | начальник территориального управления «Белозерское» Н.И. Антонов | - | - | - | - | Ликвидация в рамках реализации всей Программы 37 многоквартирных домов, признанных непригодным для проживания до 01.01.2017 г., общей площадью 11450,06 кв.м. |  | Не запланировано в 2024 году |
| 5 | Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | МАУ «Центр МТО района» П.С. Соловьева | 01.01. 21 | 31.12. 24 | 01.01. 21 | 31.12. 24 | Определение стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | Проведена оценка стоимости 6 жилых помещений |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

округа на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы |  | всего | 649 856,2 | 542 633,9 | 383 675,4 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  |  | Администрация Белозерского муниципального округа | 649 856,2 | 542 633,9 | 383 675,4 |
| Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Администрация Белозерского муниципального | 648 836,7 | 541 758,9 | 382 800,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | Переселение граждан из аварийных жилых домов | Администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | МАУ «Центр МТО района» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Территориальное управление «Белозерское» | 1019,5 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | МАУ «Центр МТО района» | 0 | 875,0 | 875,0 |

Справочная информация о расходах бюджета округа,

областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов за отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Муниципальная программа | муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы | всего | 542 633.9 | 383 675,4 | 70,7 |  |
|  |  | бюджет округа (собственные доходы) | 894,5 | 875,0 | 97,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 172 204,8 | 172 204,8 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 369 534,6 | 210 595,6 | 57,0 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом:

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СРм = 3 /3 = 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 383 675,4/ 542 633,9 = 0,7

Эффективность использования средств бюджета округа:

Эис = 1 / 0,7 = 1,43 (1)

Степени достижения плановых значений показателей:

СДпз1 = 10 605,46 /10 605,46 = 1

СДпз2 = 516/ 546= 0,95

Степень реализации муниципальной программы:

СРмп = 1,95 /2 = 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы  в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

ЭРмп/п = 1*0,98= 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

# - Постановление администрации Белозерского муниципального округа от  26.01.2024  №  48 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»

# - Постановление администрации Белозерского муниципального округа от  11.03.2024  №  173 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»

- Постановление администрации Белозерского муниципального округа от  23.05.2024  №  522 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352».

Начальник отдела

Жилищно-коммунального хозяйства

администрации Белозерского

муниципального округа                                                                 С.А. Поспелова