

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 30.09.2024 № 1078

(в редакции постановления от 31.03.2025 № 474)

Об утверждении муниципальной

программы охраны окружающей

среды и рационального использования

природных ресурсов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации округа от 31.05.2024 № 564 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа Вологодской области», от 28.06.2024 № 679 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2025-2029 годы», руководствуясь Уставом округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

 2. Признать утратившими силу постановления администрации округа:

- от 09.02.2023 № 170 «Об утверждении муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы»;

- от 16.02.2023 № 211 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 09.02.2023 № 170»;

- от 11.05.2023 № 580 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 09.02.2023 № 170»;

- от 03.07.2023 № 855 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 09.02.2023 № 170»;

- от 09.08.2023 № 986 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 09.02.2023 № 170»;

- от 05.09.2023 № 1079 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 09.02.2023 № 170»;

- от 09.04.2024 № 352 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 09.02.2023 № 170»;

- от 01.07.2024 № 685 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 09.02.2023 № 170».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы округа.

 **Первый заместитель**

 **главы округа: А.В.Лебедев**

Приложение к постановлению

администрации округа

от 30.09.2024 № 1078

**Муниципальная программа**

**охраны окружающей среды и рационального использования**

**природных ресурсов**

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития муниципального образования

Общая характеристика сферы реализации программы

Экологическая обстановка в округе оценивается как стабильная с тенденцией к улучшению, но, несмотря на некоторые позитивные результаты, многие проблемы в сфере экологии до конца не решены и требуют программного подхода и дополнительных действий.

В настоящее время в Белозерском округе остаются нерешенными проблемы загрязнения водных объектов от сбросов предприятий, растущего объема отходов производства и потребления.

Водные объекты

Поверхностные водные объекты являются одновременно основными источниками питьевого и производственного водоснабжения и приемниками хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.

В 2023 году объем сброса сточных вод в водные объекты от предприятий, расположенных на территории Белозерского округа составил 177,95 тыс. куб. м.

Недостаточный уровень очистки сточных вод, сбрасываемых предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства в водные объекты, оказывает негативное воздействие на экосистему водных объектов и окружающую среду.

Большинство муниципальных очистных сооружений канализации (ОСК) находится в неудовлетворительном техническом состоянии и работает с низкой эффективностью ввиду износа, устаревшей конструкции и нарушения правил эксплуатации. Чрезвычайно изношены муниципальные сети водоотведения.

Реализация мероприятий программы позволит предотвратить возможный ущерб от негативного воздействия вод.

Обращение с отходами производства и потребления

На территории округа ежегодно образуется свыше 6 тыс.тонн твердых коммунальных отходов.

Согласно действующей Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области от 10.01.2022 № 3 Белозерский округ относится к западной зоне деятельности регионального оператора.

По Белозерскому округу предусмотрено обустройство объекта перегрузки отходов, образованных на территории Белозерского округа и рекультивация существующих мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

Экологическое воспитание и образование

Экологическое образование в последние годы является одним из приоритетных направлений природоохранной деятельности в округе. В образовательных учреждениях, учреждениях культуры Белозерского муниципального округа проводятся мероприятия по экологическому воспитанию обучающихся. Участие обучающихся школ и воспитанников детских садов в конкурсах, викторинах, выставках способствует развитию творческой личности подростка. Очевидно, что проблема воспитания экологической культуры не может решаться силами только образовательных учреждений. Необходимо конструктивное взаимодействие органов представительной и исполнительной муниципальной власти с учреждениями образования, культуры, общественными организациями на уровнях округа.

Белозерский округ нуждается в кадрах, готовых решать обостряющиеся проблемы охраны окружающей среды и природопользования, способных к адаптации и переменам в период формирования рыночной экономики и перехода общества к модели устойчивого развития. Поэтому формирование основ экологической культуры - одно из важных приоритетных направлений социально-экономического развития округа.

Требуется воспитание экологической культуры как системы экологических знаний, экологического мышления, сознания и экологически оправданного поведения в процессе реализации содержания, форм, методов непрерывного экологического воспитания и образования.

Одним из основных принципов деятельности органов местного самоуправления является ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях.

Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года № 1225-р, определяет в качестве стратегической цели государственной политики в области экологии сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 2 июля 2021 года № 400, рассматривает обеспечение экологической безопасности как важную составляющую национальной безопасности государства. При этом стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования являются сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты, ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности.

Стратегия социально-экономического развития Белозерского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, утвержденная решением Представительного Собрания района от 25.12.2018 № 99 устанавливает следующие задачи, реализуемые данной программой:

- уменьшение уровня загрязнения водных объектов за счет модернизации и совершенствования технологий очистки сточных вод организациями в сфере производства и в коммунальном комплексе;

- создание комплексной системы по сбору, сортировке и переработке твердых коммунальных отходов;

- достижение качественно нового уровня развития экологической культуры населения, организация и развитие системы экологического образования.

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа;

- улучшение состояния водных объектов путем строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Приоритеты в сфере охраны окружающей среды является:

Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО на территории округа.

Информирование и просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Целью Программы является

- улучшение состояния окружающей среды Белозерского муниципального округа.

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

1. Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО округа.
2. Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов.
3. Формирование основ экологической культуры населения округа и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Срок реализации Программы: 2025 - 2029годы.

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации Программы планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по предотвращению загрязнения природной среды отходами производства и потребления:

1.1. Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов.

Мероприятие планируется реализовать путем проведения конкурсных процедур с целью определения проектной организации для разработки проекта рекультивации.

2.2. Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО округа.

Мероприятие будет осуществлено путем ликвидации несанкционированных свалок отходов округа посредством вывоза отходов на объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

3.Формирование основ экологической культуры населения округа и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Осуществление дополнительного финансирования мероприятий экологического направления, реализуемых муниципальными организациями; участие в проведении конкурсов, выставок и т.п.; изготовление памяток, буклетов.

Участие в мероприятиях, семинарах по природоохранной тематике для повышения квалификации специалистов, занятых в сфере охраны окружающей среды.

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Белозерского муниципального округа, отдел архитектуры и строительства |
| Соисполнители муниципальной программы  | Территориальные управления администрации Белозерского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы  | МАУ «Центр МТО района», МУ «Горзаказчик» |
| Период реализации муниципальной программы  | 2025-2029 |
| Цели муниципальной программы  | Улучшение состояния окружающей среды Белозерского муниципального округа |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Структурные подразделения и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями региональной программы  |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Цель муниципальной программы: улучшение состояния окружающей среды Белозерского муниципального округа. |
| 1.1 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Ед. | 5 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Белозерского муниципального округа, отдел архитектуры и строительства | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» |
| 1.2 | Увеличение численности населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, до 6,0 тыс. чел. к 2029 году | Тыс.чел. | 5,8 | 2023 | 5,85 | 5,90 | 5,95 | 6,0 | 6,0 | Администрация Белозерского муниципального округа, отдел архитектуры и строительства |  |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственные структурные подразделения и органы | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов» | Администрация Белозерского муниципального округа | 2025-2029 | Задача 1.Разработка и реализация проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов | 1.1 |
| 2 | Муниципальный проект «Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО» | Администрация Белозерского муниципального округа | 2025-2029 | Задача 1: ликвидация загрязнения природной среды отходами производства и потребления | 1.1 |
| 3  | Муниципальный проект «Формирование основ экологической культуры населения округа и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования» | Администрация Белозерского муниципального округа | 2025-2029 | задача 1: повышение экологической культуры населения | 1.2 |
| задача 2: информирование и просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | всего, в том числе | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов»** | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие «Рекультивирована несанкционированная свалка ТКО вблизи г. Белозерск» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Муниципальный проект «Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО»»** | всего, в том числе | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие «Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов на землях муниципальной собственности и на землях неразграниченной собственности» | всего, в том числе | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300, | 300,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300, | 300,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Муниципальный проект **«Формирование основ экологической культуры населения округа и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования»** | всего, в том числе | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие «Проведено экологическое информирование и образование населения» | всего, в том числе | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие «Организованы и проведены конкурсы экологической направленности» | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

 **направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов**

 **проектной части муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направления расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов <1> | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 1.1. **Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов»** |
| 1.1.1. | Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска» |  | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение экспертизы проектно-сметной документации | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Проведение экологической экспертизы проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение главгосэкспертизы проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Рекультивирована несанкционированная свалка ТКО вблизи г. Белозерск» |  | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рекультивация несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска наименование вида расходов | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Проведение работ по рекультивации несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. **Муниципальный проект «Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО»** |
| 1.2.1. | Мероприятие «Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов на землях муниципальной собственности и на землях неразграниченной собственности» |  | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в том числе: |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок ТКО | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок ТКО на землях муниципальной собственности | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.3. **Муниципальный проект «Формирование основ экологической культуры населения округа и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования»** |
| 1.3.1. | Мероприятие «Проведено экологическое информирование и образование населения» |  | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по экологическому информированию и образованию населения | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Изготовление аншлагов, печатной продукции экологической направленности | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.3.2. | Мероприятие «Организованы и проведены конкурсы экологической направленности» |  | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение конкурсов экологической направленности | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Приобретение призов и подарков для победителей и участников конкурсов экологической направленности | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчёта показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Единицаизмерения(по ОКЕИ) | Определение показателя | Метод расчета  | Алгоритм формирования (формула)и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчётности  | Ответственный за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Ед. | отражает число несанкционированных свалок на территории округа, ликвидированных в отчетном году | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, берется количество несанкционированных свалок, ликвидированных в отчетном году | Не используются | на основании запроса, на основании фактически выполненных работ по ликвидации свалок  | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| **2** | Увеличение численности населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, до 6,0 тыс. чел. к 2029 году | Тыс.чел. | Показатель принимается согласно отчетным данным, предоставляемым учреждениями округа; материалам, публикуемым в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, U  | U – Численность населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, тыс.чел. | на основании запроса | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной программы) планируются строительство,**

 **реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта <1> | Мощность объекта | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |
| единица измерения (по ОКЕИ) | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего бюджет округа, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Субсидии из областного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Иные субсидии |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. **Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов»** |  |
| 5.1.  | Рекультивация несанкционированной свалки ТКО вблизи г. Белозерск | Строительство (рекультивация) | Кв.м | 27900 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куб.м | 96220 |
|  | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**СВЕДЕНИЯ**

 **об объектах муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, превышающих срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в целях реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта закупки | Предельный срок осуществления закупки | Объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, тыс. руб. |
| всего | в том числе |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Структурный элемент (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Наименование объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Наименование объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |

Прогнозная (справочная) оценка расходов

 средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические и юридические лица  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

к муниципальной программе охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

**Паспорт муниципального проекта**

**«Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов»**

(наименование проекта)

1. 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | *Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов* |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 3**31.01.2025 № 2* |
| Сроки реализации проекта | *2025-2029* |
| Куратор проекта | *Лебедев А.В., первый заместитель главы Белозерского муниципального округа* |
| Руководитель проекта | *Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Администратор проекта | *Устинова М.Ю., заместитель начальника отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Связь с муниципальными программами округа | *Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов* |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *-* |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\*  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| Значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Разработка и реализация проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов |
| 1. | Количество разработанных проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов  | «ГП» | ед | 0 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество рекультивированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | «ГП» | ед. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП" (регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "МП" (муниципальной программы).

Допускается установление одновременно нескольких уровней;

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта  |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Разработка и реализация проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов |
| 1.1 | Проведено мероприятие«Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска» | ед. | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, | 0 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных проектов рекультивации мест несанкционированного размещения |
| 1.2 | Проведено мероприятие «Рекультивирована несанкционированная свалка ТКО вблизи г. Белозерск» | ед. | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Количество рекультивированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Проведено мероприятие«Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска » | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2 | Проведено мероприятие«Рекультивирована несанкционированная свалка ТКО вблизи г. Белозерск» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| **Итого по проекту:** |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Логинова А.Д. | Начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| 2 | Администратор проекта | Устинова М.Ю. | Заместитель начальника отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| 3 | Участники проекта |
| 3.1. |  |  | Администрация Белозерского муниципального округа |

6.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество разработанных проектов рекультивации мест несанкционированного размещения  | ед | возрастающий | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, берется количество разработанных проектов рекультивации мест несанкционированного размещения в отчетном году | Не используются | на основании фактически выполненных работ по разработке проектов рекультивации мест несанкционированного размещения | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| 2 | Количество рекультивированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | ед | возрастающий | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, берется количество несанкционированных свалок, рекультивированых в отчетном году | Не используются | на основании фактически выполненных работ по рекультивациисвалок  | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

**«Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов»**

**(наименование проекта)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки  | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1. | Проведено мероприятие«Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска» | Январь 2025 | Декабрь 2026 | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа | Проектно- сметная документация на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска, имеющая положительные заключения экспертиз |

Приложение 2

к муниципальной программе охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

**Паспорт муниципального проекта**

**«Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО»**

(наименование проекта)

1. 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | *Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО* |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1* |
| Сроки реализации проекта | *2025-2029* |
| Куратор проекта | *Лебедев А.В., первый заместитель главы Белозерского муниципального округа* |
| Руководитель проекта | *Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Администратор проекта | *Устинова М.Ю., заместитель начальника отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Связь с муниципальными программами округа | *Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов* |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *-* |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\*  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| Значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ликвидация загрязнения природной среды отходами производства и потребления |
| 1. | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | МП | Ед. | 5 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП" (регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "МП" (муниципальной программы).

Допускается установление одновременно нескольких уровней;

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта  |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ликвидация загрязнения природной среды отходами производства и потребления |
| 1.1 | Проведено мероприятие «Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов на землях муниципальной собственности и на землях неразграниченной собственности»» | ед. | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, | 5 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Проведено мероприятие «Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов на землях муниципальной собственности и на землях неразграниченной собственности»» | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 |
| 1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| **Итого по проекту:** |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | собственные доходы бюджета округа | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Логинова А.Д. | Начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| 2 | Администратор проекта | Устинова М.Ю. | Заместитель начальника отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| 3 | Участники проекта |
| 3.1. |  | Антонов Н.И. | Начальник территориального управления «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа |
| 3.2. |  |  Марова Е.В | Начальник территориального управления «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа |
| 3.3. |  | Апполонова И.А. | Начальник территориального управления «Западное» администрации Белозерского муниципального округа |

6.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Ед. | возрастающий | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, берется количество несанкционированных свалок, ликвидированных в отчетном году | Не используются | на основании запроса, на основании фактически выполненных работ по ликвидации свалок  | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

**«Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольнойточки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1. | Проведено мероприятие «Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов на землях муниципальной собственности и на землях неразграниченной собственности»» | 2025 | 2029 | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур, заключение договоров, контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок отходов |  | Ежегодно, при выделении финансирования до 15.08. |  | Заключенные договоры и муниципальные контракты |
| 1.2 | Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов |  | Ежегодно, при выделении финансирования до 30.09 |  | Акты выполненных работ, счета-фактуры на выполненные работы |

Приложение 3

к муниципальной программе охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

**Паспорт муниципального проекта**

**«Формирование основ экологической культуры населения округа и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования»**

(наименование проекта)

1. 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | *Формирование основ экологической культуры населения округа и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования* |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1* |
| Сроки реализации проекта | *2025-2029* |
| Куратор проекта | *Лебедев А.В., первый заместитель главы Белозерского муниципального округа* |
| Руководитель проекта | *Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Администратор проекта | *Устинова М.Ю., заместитель начальника отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Связь с муниципальными программами округа | *Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов* |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *-* |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\*  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| Значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Повышение экологической культуры населения, информирование и просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования |
| 1. | Численность населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | МП | Тыс.чел. | 5,8 | 2023 | 5,85 | 5,90 | 5,95 | 6,0 | 6,0 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП" (регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "МП" (муниципальной программы).

Допускается установление одновременно нескольких уровней;

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта  |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение экологической культуры населения, информирование и просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования |
| 1.1 | Проведено мероприятие «Проведено экологическое информирование и образование населения» | ед. | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Численность населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности |
| 1.2 | Проведено мероприятие «Организованы и проведены конкурсы экологической направленности» | ед. | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Численность населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Проведено мероприятие«Проведено экологическое информирование и образование населения» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2 | Проведено мероприятие«Организованы и проведены конкурсы экологической направленности» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| 1.2.1. | собственные доходы бюджета округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| 1.2.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| **Итого по проекту:** | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| в т.ч. | собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,00 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Логинова А.Д. | Начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| 2 | Администратор проекта | Устинова М.Ю. | Заместитель начальника отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| 3 | Участники проекта |
| 3.1. |  |  |  |

6.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Численность населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | Тыс.чел. | возрастающий | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, U  | U – Численность населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, тыс.чел. | на основании запроса | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

**«Формирование основ экологической культуры населения округа и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки  | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1. | Проведено мероприятие«Проведено экологическое информирование и образование населения**»** | ежегодноянварь 2025 | ежегоднодекабрь 2025 | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа | Акты выполненных работ, счета-фактуры на изготовление аншлагов, печатной продукции экологической направленности и т.п. |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур, заключение договоров, контрактов  |  | Ежегодно, при выделении финансирования до 01.12. |  | Заключенные договоры и муниципальные контракты |
| 1.2 | Выполнение работ в рамках заключенных договоров, контрактов |  | Ежегодно, при выделении финансирования до 15.12 |  | Акты выполненных работ, счета-фактуры на выполненные работы |
| 2. | Проведено мероприятие«Организованы и проведены конкурсы экологической направленности» | Январь 2025 | Декабрь 2026 | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа | Акты выполненных работ, счета-фактуры на приобретение призов и подарков для победителей и участников конкурсов экологической направленности |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур, заключение договоров, контрактов  |  | Ежегодно, при выделении финансирования до 01.12. |  | Заключенные договоры и муниципальные контракты |
| 2.2 | Выполнение работ в рамках заключенных договоров, контрактов |  | Ежегодно, при выделении финансирования до 15.12 |  | Акты выполненных работ, счета-фактуры на выполненные работы |