Утверждена

постановлением администрации

Белозерского муниципального округа

от 31.10.2024 № 1215

(приложение)

**Муниципальная программа**

**«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе»**

1. Приоритеты и цели муниципальной программы

**Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями программы Вологодской области**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из:

Государственной программы Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание" утвержденной постановлением Правительства области от 25 марта 2019 года № 286;

Стратегии социально-экономического развития Белозерского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного собрания района от 25.12.2018 № 99 (с изменениями).

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

формирование и развитие единого транспортного пространства за счёт сохранения и развития сети автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений местного значения.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа – А.В. Лебедев |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Белозерского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа;  территориальное управление «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа;  территориальное управление «Западное» администрации Белозерского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2029 годы |
| Цели муниципальной программы | Формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений местного значения. |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание" |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Структурные подразделения  и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями  региональной программы <3> |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
|  | Формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, местного значения | | | | | | | | | | |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 63,5 | 2023 | 64,1 | 64,2 | 64,3 | 64,4 | 64,5 | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Белозерского муниципального округа | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственные  структурные подразделения  и органы | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальный проект "Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения" | Администрация Белозерского муниципального округа,  территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа;  территориальное управление «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа;  территориальное управление «Западное» администрации Белозерского муниципального округа | 2025-2029 | поддержание в надлежащем техническом состоянии 458,1  км/п.м автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения» | Администрация Белозерского муниципального округа | 2025-2029 | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости» | Администрация Белозерского муниципального округа | 2025-2029 | Обеспечение наличия необходимой документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 4 | Муниципальный проект «Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» | Администрация Белозерского муниципального округа,  территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа; | 2025-2026 | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление, структурный элемент,  мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб. | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Белозерского муниципального округа» | Всего, в том числе: | **19875,8** | **20743,8** | **19831,8** | **19731,8** | **19731,8** | **99915,0** |
| собственные доходы бюджета | **18982,0** | **19850,0** | **19831,8** | **19731,8** | **19731,8** | **98127,4** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **893,8** | **893,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1787,6** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1 | **Муниципальный проект "Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения"** | Всего, в том числе: | **18663,8** | **19531,8** | **19531,8** | **19531,8** | **19531,8** | **96791,0** |
| собственные доходы бюджета | **18663,8** | **19531,8** | **19531,8** | **19531,8** | **19531,8** | **96791,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.1 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов Белозерского муниципального округа | Всего, в том числе: | **10403,3** | **11271,3** | **11271,3** | **11271,3** | **11271,3** | **55488,5** |
| собственные доходы бюджета | 10403,3 | 11271,3 | 11271,3 | 11271,3 | 11271,3 | **55488,5** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» | Всего, в том числе: | 4660,5 | 4660,5 | 4660,5 | 4660,5 | 4660,5 | **23302,5** |
| собственные доходы бюджета | 4660,5 | 4660,5 | 4660,5 | 4660,5 | 4660,5 | **23302,5** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» | Всего, в том числе: | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | **8500,0** |
| собственные доходы бюджета | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | **8500,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Западное» | Всего, в том числе: | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | **9500,0** |
| собственные доходы бюджета | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | **9500,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | **Комплекс процессных мероприятий "Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения"** | Всего, в том числе: | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** |
| собственные доходы бюджета | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2.1 | Выполнены кадастровые работы в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения | Всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | **300,0** |
| собственные доходы бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | **300,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | **Комплекс процессных мероприятий "Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости"** | Всего, в том числе: | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1000,0** |
| собственные доходы бюджета | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1000,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.3.1 | Разработана проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, получено положительное заключение государственной экспертизы | Всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 |
| собственные доходы бюджета | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | **Муниципальный проект «Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»** | Всего, в том числе: | **912,0** | **912** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1824,0** |
| собственные доходы бюджета | **18,2** | **18,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **36,4** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **893,8** | **893,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1787,6** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.4.1 | Выполнен ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Радищева | Всего, в том числе: | **912,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **912,0** |
| собственные доходы бюджета | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **18,2** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **893,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **893,8** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.4.2 | Выполнен ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Спортивная | Всего, в том числе: | **0,0** | **912,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **912,0** |
| собственные доходы бюджета | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **18,2** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **0,0** | **893,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **893,8** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)**

**структурных элементов проектной части муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | |
| 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Муниципальный проект "Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения"** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов Белозерского муниципального округа | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | Закупка работ и услуг по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 10403,3 | 11271,3 | | 11271,3 | 11271,3 | 11271,3 |
| 1.2 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | Закупка работ и услуг по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 4660,5 | 4660,5 | | 4660,5 | 4660,5 | 4660,5 |
| 1.3 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | Закупка работ и услуг по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 1700,0 | 1700,0 | | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| 1.4 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Западное» | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | Закупка работ и услуг по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 1900,0 | 1900,0 | | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |
| 2 | **Муниципальный проект «Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выполнен ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Радищева | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | | Мероприятия  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Закупка работ по ремонту улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Радищева» в соответствии с Соглашением за счет средств областной субсидии и софинансирования средств бюджета округа | **912,0** | **0,0** | | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Выполнен ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Спортивная | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | | Мероприятия  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Закупка работ по ремонту улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Спортивная» в соответствии с Соглашением за счет средств областной субсидии и софинансирования средств бюджета округа | **0,0** | **912,0** | | **0,0** | 0,0 | 0,0 |

**Характеристика расходов финансовых мероприятий (результатов)**

**комплексов процессных мероприятий муниципальной программы (комплексной** **программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Тип мероприятия , вид расходов | Характеристика типа | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения". | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнены кадастровые работы в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения. | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | иное | Расходы на оказание услуг на проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости" | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработана проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, получено положительное заключение государственной экспертизы | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | иное  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Расходы, на разработку проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, расходы на услуги по прохождению гос. экспертизы | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного года | дискретный | Др = Lнтрз / Lобщрз х 100% | Др – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;  Lнтрз – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км;  Lобщрз – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1 | Администрация Белозерского муниципального округа |

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**расходов средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,**

**физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | **893,8** | **893,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1787,6** |
| областной бюджет <1> | **893,8** | **893,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1787,6** |
| федеральный бюджет <1> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

«Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения»

(наименование проекта)

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1 |
| Сроки реализации проекта | 2025-2029 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа – А.В. Лебедев |
| Руководитель проекта | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства – С.А. Поспелова |
| Администратор проекта | Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства – Д.С. Миронов |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание" |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| измерения |
| (по ОКЕИ) | Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| поддержание в надлежащем техническом состоянии 458,1 км автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения округа, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | «МП» | км | 458,1 | 2023 | 458,1 | 458,1 | 458,1 | 458,1 | 458,1 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до

муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП"

(регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской

области), "МП" (муниципальной программы). Допускается установление

одновременно нескольких уровней;

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | | Тип мероприятия | | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Связь с показателями проекта |
| (по ОКЕИ) | | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | | 10 |
| поддержание в надлежащем техническом состоянии 458,1 км автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов Белозерского муниципального округа | км | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб. | | 458,1 | | 2023 | 458,1 | 458,1 | 458,1 | 458,1 | 458,1 | Протяженность автомобильных дорог общего  пользования местного значения округа, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | |
| 1.2 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» |
| 1.3 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» |
| 1.4 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Западное» |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | поддержание в надлежащем техническом состоянии 458,1 км автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов администрацией Белозерского муниципального округа | 10403,3 | 11271,3 | 11271,3 | 11271,3 | 11271,3 | 55488,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 10403,3 | 11271,3 | 11271,3 | 11271,3 | 11271,3 | 55488,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» | 4660,5 | 4660,5 | 4660,5 | 4660,5 | 4660,5 | 23302,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 4660,5 | 4660,5 | 4660,5 | 4660,5 | 4660,5 | 23302,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 8500,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 8500,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Западное» | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 9500,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 9500,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по проекту | 18663,8 | 19531,8 | 19531,8 | 19531,8 | 19531,8 | 96791,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 18663,8 | 19531,8 | 19531,8 | 19531,8 | 19531,8 | 96791,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Поспелова С.А. | Начальник отдела ЖКХ Белозерского муниципального округа |
| 2 | Администратор проекта | Миронов Д.С. | Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| 3 | Участники проекта |  |  |
| 3.1 | ... | Антонов Н.И. | Начальник ТУ «Белозерское» Белозерского муниципального округа |
| 3.2 | … | Марова Е.В. | Начальник ТУ «Восточное» Белозерского муниципального округа |
| 3.3 | … | Апполонова И.А. | Начальник ТУ «Западное» Белозерского муниципального округа |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения округа, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км | абсолютное значение | дискретный | Фактические данные. | - | 3 | Отдел ЖКХ Белозерского муниципального округа |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения»

(наименование проекта)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки [[1]](#footnote-1) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов администрацией Белозерского муниципального округа | 2025 | 2029 | Администрация округа | Исполнительная документация |
| 1.2 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» | 01.01.2025 | 31.12.2029 | ТУ «Белозерское | Исполнительная документация |
| 1.3 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» | 01.01.2025 | 31.12.2029 | ТУ «Восточное» | Исполнительная документация |
| 1.4 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Западное» | 01.01.2025 | 31.12.2029 | ТУ «Западное» | Исполнительная документация |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

«Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»

(наименование проекта)

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1 |
| Сроки реализации проекта | 2025-2026 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа – А.В. Лебедев |
| Руководитель проекта | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства – С.А. Поспелова |
| Администратор проекта | Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства – Д.С. Миронов |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание" |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным  категориям граждан | «МП» | км | 0,0 | 2023 | 0,2 | 0,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до

Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП"

(регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской

области), "МП" (муниципальной программы). Допускается установление

одновременно нескольких уровней;

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | | | Период, год | | | Связь с показателями проекта |
| Значение | Год | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнен ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Радищева | км | мероприятия | - | | 2023 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным  категориям граждан |
| 1.2 | Выполнен ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Спортивная | км | мероприятия | - | | 2023 | 0,0 | 0,26 | 0,0 |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | | | | | | |
| 1.1 | Выполнен ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Радищева | 912,0 | 0,0 | - | - | - | 912,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 18,2 | 0,0 | - | - | - | 18,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 893,8 | 0,0 | - | - | - | 893,8 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Выполнен ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Спортивная | 0,0 | 912,0 | - | - | - | 912,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 18,2 | - | - | - | 18,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 893,8 | - | - | - | 893,8 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по проекту | 912,0 | 912,0 | - | - | - | 1824,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 18,2 | 18,2 | - | - | - | 36,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 893,8 | 893,8 | - | - | - | 1787,6 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Поспелова С.А. | Начальник отдела ЖКХ Белозерского муниципального округа |
| 2 | Администратор проекта | Миронов Д.С. | Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| 3 | Участники проекта |  |  |
| 3.1 | участник | Антонов Н.И. | Начальник ТУ «Белозерское» Белозерского муниципального округа |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным  категориям граждан | км | абсолютное значение | дискретный | Фактические данные | - | 3 | Отдел ЖКХ Белозерского муниципального округа, Территориальное управление «Белозерское» |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки [[2]](#footnote-2) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Выполнен ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Радищева |  | 31.12.2025 | Администрация округа,  ТУ «Белозерское» |  |
| 1.1.1 | Выполнен 2 этап работ по ремонту улично-дорожной сети западного района г. Белозерска участок ул. Радищева (завершение ремонта) | 1 января 2025 | 30 июля 2025 | ТУ «Белозерское» | Акты выполненных работ, платежные поручения, Подрядчиком выполнены работы согласно заключенному контракту, произведена окончательная оплата на основании актов выполненных работ, введено 0,2 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.2 | В Департамент предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 12 января  2026 | Администрация округа | - |
| 1.2 | Выполнен ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Спортивная | Январь 2026 | Декабрь  2026 | Администрация округа,  ТУ «Белозерское» |  |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения».

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2029 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | | Значение показателя по годам <2> | | | | | Структурные подразделения  и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями  государственной программы Вологодской области <3> |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<2> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<3> Указываются наименования показателей региональной программы или ее структурных элементов с указанием наименования региональной программы и ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента региональной программы).

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия  (результата) | Сроки  реализации | Тип  мероприятия  (результата)  <1> | Характеристика  <2> | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | Связь с показателем  <3> |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Выполнены кадастровые работы в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения | 2025-2029 | иное | Расходы на оказание услуг на проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения | Ед. | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |

<1> Указывается тип мероприятия в соответствии с перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение № 3 к порядку).

<2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<3> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | итого |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1.1 | Выполнены кадастровые работы в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения | всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

5. Прогнозная (справочная) оценка расходов

средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | - | - | - | - | - |
| областной бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| физические и юридические лица <2> | - | - | - | - | - |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства <3> | - | - | - | - | - |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Определение  показателя  < 1> | Метод расчета  <2> | Алгоритм формирования  (формула)  и методологические пояснения  к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс  формы  отчётности <5> | Ответственный за сбор данных  по показателю <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | -- | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |

<1> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка её измерения.

2> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчёта. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения.

<5> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчётность; 3 - ведомственная отчётность; 4 - прочие (указать). При наличии утверждённой формы статистического учёта по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчётности, утверждённой приказом Росстата.

<6> Приводится наименование структурных подразделений и органов, ответственных за сбор данных по показателю.

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2029 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | | Значение показателя по годам <2> | | | | | Структурные подразделения  и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями  государственной программы Вологодской области <3> |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Обеспечение наличия необходимой документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | |
|  | Количество автомобильных дорог, для ремонта которых разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости | Ед. | 5 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Белозерского муниципального округа | - |

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<2> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<3> Указываются наименования показателей региональной программы или ее структурных элементов с указанием наименования региональной программы и ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента региональной программы).

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия  (результата) | Сроки  реализации | Тип  мероприятия  (результата)  <1> | Характеристика  <2> | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | Связь с показателем  <3> |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Разработана проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, получено положительное заключение государственной экспертизы | 2025-2029 | иное | Расходы, на разработку проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, расходы на услуги по прохождению гос. экспертизы | Ед. | 5 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество автомобильных дорог, для ремонта которых разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости |

<1> Указывается тип мероприятия в соответствии с перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение № 3 к порядку).

<2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<3> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | итого |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1.1 | Разработана проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, получено положительное заключение государственной экспертизы | всего, в том числе | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

5. Прогнозная (справочная) оценка расходов

средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | - | - | - | - | - |
| областной бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| физические и юридические лица <2> | - | - | - | - | - |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства <3> | - | - | - | - | - |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Определение  показателя  < 1> | Метод расчета  <2> | Алгоритм формирования  (формула)  и методологические пояснения  к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс  формы  отчётности <5> | Ответственный за сбор данных  по показателю <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество автомобильных дорог, для ремонта которых разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество автомобильных дорог, для ремонта которых разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости | дискретный | Фактические данные | - | 3 | Администрация Белозерского муниципального округа |

<1> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка её измерения.

2> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчёта. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения.

<5> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчётность; 3 - ведомственная отчётность; 4 - прочие (указать). При наличии утверждённой формы статистического учёта по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчётности, утверждённой приказом Росстата.

<6> Приводится наименование структурных подразделений и органов, ответственных за сбор данных по показателю.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)