АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

# От 15.08.2023 № 1006

О внесении изменений в постановление

администрации округа от 20.01.2023 № 82

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519, постановлением администрации района от 17.10.2022 № 370 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы», на основании Устава округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы», утвержденную постановлением администрации округа от 20.01.2023 № 82 изменение, изложив приложение № 3 «План реализации Программы Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава округа: Д.А. Соловьев**

Приложение

постановлению от 15.08.2023 № 1006

«Приложение № 3

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2030 годы

План реализации Программы Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основных мероприятий  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |
| начала реализации | окончания реализации | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| мероприятие 1 «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий |
| 1.1. | Выполнение работ по благоустройству территории дворовой территории по адресу: г. Белозерск, ул. III-го Интернационала, д.83 | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 5 490,74 | 0 | 0 |
| 1.2. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 0 | 5 889,41 | 0 |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий | 100,0 | 0 | 0 |
| мероприятие 2 «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных территорий |
| 2.1. | Выполнение работ по благоустройству территории у памятника «Воину - освободителю» в д. Глушково | Администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 290,94 | 0 | 0 |
| 2.2. | Выполнение работ по благоустройству площади у памятного знака Братьям Шамариным в г. Белозерске | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств | 2399,2 | 0 | 0 |
| 2.3 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 0 | 312,06 | 0 |
| 2.4. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий | Администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 70,0 |  |  |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных пространств | Территориальное управление «Белозерское»  | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств | 75,0 |  |  |
| 2.6 | Дополнительные работы по благоустройству Парка имени Героя Советского Союза И.П. Малоземова | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств | 453,26 |  |  |
| мероприятие 3 «Инвентаризация дворовых территорий, территорий общего пользования»  |
| 1. | - | - | - | - | Инвентаризация территорий в целях формирования адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие 4 «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования»  |
| 1. | - | - | - | - | Создание условий для вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 8 879,14 | 6 201,47 | 0 |

 .»