****

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 08.09.2025 № 1158

О внесении изменений в постановление

администрации округа от 31.10.2024 № 1217

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации округа от 31.05.2024 № 564 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа Вологодской области», от 28.06.2024 № 679 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2025-2029 годы» (с послед. изменениями), руководствуясь Уставом округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации округа от 31.10.2024 № 1217, следующие изменения:

1.1. В разделе «2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы» второй абзац дополнить словами «по благоустройству и содержанию кладбищ.».

1.2. В разделе «3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы»:

1.2.1. после абзаца «4. Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика на территории муниципального округа.» дополнить абзацем следующего содержания: «5. Выполнение работ по благоустройству и содержанию кладбищ.»;

1.2.2. после абзаца «Целью основного мероприятия 4 «Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика» является ликвидация на территории населенных пунктов Борщевика.» дополнить абзацем следующего содержания «Целью основного мероприятия 5 «Выполнение работ по благоустройству и содержанию кладбищ» является приведение кладбищ в соответствие с действующими нормами и правилами.».

1.3. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа»:

1.3.1. Раздел «1. Основные положения» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3.2. В разделе «2. Показатели муниципальной программы» строку 1.5. изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика | га | 18,93 | 2023 | 19,93 | 10,00 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | Администрация Белозерского муниципального округа, управление социально-экономического развития, территориальные управления |  |

1.3.3. Раздел «2. Показатели муниципальной программы» дополнить строкой 1.6. следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Количество  обустроенных мест  захоронений в  муниципальных  образованиях области | ед. | 0 | 2023 | 1 |  |  |  |  | Территориальные управления администрации Белозерского муниципального округа |  |

1.3.4. Раздел «3. Структура муниципальной программы» дополнить строкой 5 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Муниципальный проект «Благоустройство и содержание кладбищ» | Администрация Белозерского муниципального округа, территориальные управления, МУ «Горзаказчик» | 2025-2025 | Задача 1: приведение кладбищ в соответствие с действующими нормами и правилами | 1.6. |

1.3.5. Раздел «4. Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.6. Раздел «ХАРАКТЕРИСТИКА направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.3.7. Раздел «СВЕДЕНИЯ о порядке сбора информации и методике расчёта показателей муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.3.8. Раздел «Прогнозная (справочная) оценка расходов средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа» «Паспорт муниципального проекта «Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов округа»»:

1.4.1. Раздел «1. Основные положения» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.4.2. Раздел «4. Финансовое обеспечение реализации проекта» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.4.3. Раздел 5 «Участники проекта» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа» «Паспорт муниципального проекта «Обустройство контейнерных площадок»»: раздел «4. Финансовое обеспечение реализации проекта» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении 4 к муниципальной программе «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа» «Паспорт муниципального проекта «Выполнение работ по предотвращению распространения борщевика на территории муниципального округа»»:

1.6.1. раздел «2. Показатели проекта» изложить в следующей редакции:

«2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | Год | 2025  год | 2026 год | 2027  год | 2028  год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: предотвращение распространения борщевика на территории муниципального округа | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика | МП, ГП | га | 18,93 | 2023 | 19,93 | 10,00 | 19,93 | 19,93 | 19,93 |

»;

1.6.3. раздел «3. Мероприятия (результаты проекта)» изложить в следующей редакции:

«3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | | | Период, год | | | | | Связь с показателями проекта |
| Значение | | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача: предотвращение распространения борщевика на территории муниципального округа | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выполнены работы по предотвращению распространения борщевика на территории муниципального округа | га | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | 18,93 | 2023 | | 19,93 | 10,0 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика |

».

1.7. Муниципальную программу «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа» дополнить приложением 5 «Паспорт муниципального проекта «Благоустройство и содержание кладбищ»» согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы округа.

Временно исполняющий

полномочия главы округа Д.Н.Долбилов

Приложение № 1 к постановлению

администрации округа

от 08.09.2025 № 1158

«1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Белозерского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Территориальные управления администрации Белозерского муниципального округа, управление социально-экономического развития администрации Белозерского муниципального округа, отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы | МАУ «Центр МТО района», МУ «Горзаказчик» |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2029 |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов Белозерского муниципального округа |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»; государственная программа Вологодской области области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

».

Приложение № 2 к постановлению

администрации округа

от 08.09.2025 № 1158

«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | всего, в том числе | 31 445,6 | 25 967,0 | 19 462,2 | 4 913,0 | 4 913,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 10 109,5 | 6 676,1 | 6 494,5 | 4 913,0 | 4 913,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 21 336,1 | 19 290,9 | 12 967,7 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Муниципальный проект «Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов округа» | всего, в том числе | 3 701,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3 701,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие «реализованы мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов округа» | всего, в том числе | 3 701,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3 701,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальный проект «Обустройство контейнерных площадок» | всего, в том числе | 7 545,8 | 5 154,6 | 0,0 | 1 913,0 | 1 913,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 245,8 | 154,6 | 0,0 | 1 913,0 | 1 913,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 7 300,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие «Обустроены контейнерные площадки» | всего, в том числе | 7 545,8 | 5 154,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 245,8 | 154,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 7 300,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие «Проведены ремонт, замена, содержание контейнеров для временного накопления ТКО» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 913,0 | 1 913,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 913,0 | 1 913,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальный проект «Организация и обустройство уличного освещения» | всего, в том числе | 17 188,9 | 17 812,4 | 16 462,2 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 5 544,3 | 3 521,5 | 3 494,5 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 11 644,6 | 14 290,9 | 12 967,7 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие «Организовано уличное освещение населенных пунктов» | всего, в том числе | 15 706,5 | 13 761,8 | 13 761,8 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 5 385,2 | 3 440,5 | 3440,5 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 10 321,3 | 10 321,3 | 10 321,3 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Мероприятие «Обустроены системы уличного освещения» | всего, в том числе | 1 482,4 | 4 050,6 | 2 700,4 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 159,1 | 81,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1 323,3 | 3 969,6 | 2 646,4 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальный проект «Выполнение работ по предотвращению распространения борщевика на территории муниципального округа» | всего, в том числе | 473,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 468,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие «Выполнены работы по предотвращению распространения борщевика на территории муниципального округа» | всего, в том числе | 473,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 468,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Муниципальный проект «Благоустройство и содержание кладбищ» | всего, в том числе | 2 536,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 613,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1 923,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Мероприятие «Произведена инвентаризация кладбищ» | всего, в том числе | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Мероприятие «Выполнено обустройство мест захоронений» | всего, в том числе | 2 136,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 213,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1 923,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**».**

Приложение № 3 к постановлению

администрации округа

от 08.09.2025 № 1158

**«ХАРАКТЕРИСТИКА**

**направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов**

**проектной части муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направления расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов <1> | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 1.1. **Муниципальный проект «Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов округа»** | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие «реализованы мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов округа» |  | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе: |  | 3 701,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Проведение работ по благоустройству территорий населенных пунктов | 2 701,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям | Проведение работ по благоустройству территорий населенных пунктов | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 |
| 1.2. **Муниципальный проект «Обустройство контейнерных площадок»** | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятие «Обустроены контейнерные площадки» |  | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в том числе: |  | 7 545,8 | 5 154,6 | 0,0 | 1 913,0 | 1 913,0 |
| Расходы на обустройство контейнерных площадок | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Выполнение работ обустройству контейнерных площадок в соответствии с установленными требованиями и нормами | 7 545,8 | 5 154,6 | 0,0 | 1 913,0 | 1 913,0 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Ремонт, замена, содержание контейнеров для временного накопления ТКО» |  | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 913,0 | 1 913,0 |
| Расходы на ремонт, замена, содержание контейнеров для временного накопления ТКО | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Работы по ремонту контейнерных площадок |  |  |  |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Приобретение контейнеров для временного накопления ТКО (на замену контейнеров, потерявших свои потребительские свойства) |  |  |  |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Услуги по проведению мойки (дезинфекции) контейнеров и контейнерных площадок |  |  |  |  |  |
| 1.3. **Муниципальный проект «Организация и обустройство уличного освещения»** | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Мероприятие «Организация уличного освещения» |  | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в том числе: |  | 15 706,5 | 13 761,8 | 13 761,8 | 0,0 | 0,0 |
| Организация уличного освещения | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | оплата услуг по передаче электрической энергии для организации уличного освещения |  |  |  |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Выполнение работ (услуг) по обслуживанию и ремонту систем уличного освещения |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | приобретенного оборудования и материалов для ремонта и обслуживания систем уличного освещения |  |  |  |  |  |
| оплата экономии энергоресурсов в рамках заключенных энергосервисных контрактов на уличное освещение | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | оплата экономии энергоресурсов в рамках заключенных энергосервисных контрактов на уличное освещение |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие «Обустройство уличного освещения» |  | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в том числе: |  | 1 482,4 | 4 050,6 | 2 700,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Обустройство систем уличного освещения | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Разработка сметной документации, проведение экспертизы, техусловий на подключение, выполнение работ по обустройству систем уличного освещения |  |  |  |  |  |
| 1.4. **Муниципальный проект «**Выполнение работ по предотвращению распространения борщевика на территории муниципального округа**»** | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Мероприятие «Выполнены работы по предотвращению распространения борщевика на территории муниципального округа» |  | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в том числе: |  | 473,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Выполнение работ (услуг) по предотвращению распространения борщевика |  |  |  |  |  |
| 1.5. **Муниципальный проект** «Благоустройство и содержание кладбищ» | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Мероприятие «Произведена инвентаризация кладбищ» |  | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в том числе: |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвентаризация кладбищ | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Выполнение работ (услуг) по  инвентаризации кладбищ | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Мероприятие «Выполнено обустройство мест захоронений» |  | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в том числе: |  | 2 136,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обустройство мест захоронений в муниципальных образованиях области | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Выполнение работ (услуг) по обустройству мест захоронений | 2 136,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

«».

3

Приложение № 4 к постановлению

администрации округа

от 08.09.2025 № 1158

**«СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчёта показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Определение  показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования  (формула)  и методологические пояснения  к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс  формы  отчётности | Ответственный за сбор данных  по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | площадь общественных территорий, содержащихся в надлежащем состоянии | га | отражает общую площадь общественных террриторий, на которой проведены мероприятия по благоустройству в текущем году | дискретный | Sобщая  =**Σ**Sобщ.тер.  Определяется общая площадь путем суммирования площадей всех общественных территорий, на которых проведены мероприятия по благоустройству в текущем году. | Sобща - площадь общественных территорий, содержащихся в надлежащем состоянии;  **Σ**Sобщ.тер.- сумма площадей всех общественных территорий, на которых проведены мероприятия по благоустройству в текущем году. | на основании запроса, на основании фактически выполненных работ по благоустройству общественных территори | Администрация Белозерского муниципального округа, территориальные управления, отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства |
| **2** | Количество обустроенных контейнерных площадок | Ед. | Показатель принимается согласно отчетным данным, предоставляемым территориальными управлениями администрации округа | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, N | N – Количество обустроенных контейнерных площадок в текушем году, ед. | на основании запроса, актов выполненных работ по обустройству контейнерных площадок | Администрация Белозерского муниципального округа, территориальные управления, отдел архитектуры и строительства |
| **3** | Оплата электрической энергии, потребленной на уличное освещение | процент | Отражает процентное соотношение суммы оплаченных счетов за электрическуюэнергию, потребленную на уличное освещение, к общей сумме выставленных счетов за электрическуюэнергию, потребленную на уличное освещение (за текущий год, по состоянию на 25 декабря) | дискретный | Оээ=(Σопл.счет./Σвыставл.сч.)\*100 % | Оээ **-** Оплата электрической энергии, потребленной на уличное освещение, %Σопл.счет. -сумма оплаченных счетов за электрическуюэнергию, потребленную на уличное освещение, тыс.руб,  Σвыставл.сч**. -** сумма выставленных счетов за электрическуюэнергию, потребленную на уличное освещение (за текущий год, по состоянию на 25 декабря), тыс.руб. | на основании запроса | Администрация Белозерского муниципального округа, территориальные управления, отдел архитектуры и строительства |
| **4** | Установка светильников | ед | Показатель принимается согласно отчетным данным, предоставляемым территориальными управлениями администрации округа | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, N | N – Количество установленных новых светильниковк в текушем году, ед. | на основании запроса, актов выполненных работ | Администрация Белозерского муниципального округа, территориальные управления, отдел архитектуры и строительства |
| **5** | Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика | га | Показатель принимается согласно отчетным данным, предоставляемым территориальными управлениями администрации округа | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, N | N – Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по ликвидации Борщевика, га | на основании запроса, актов выполненных работ | Администрация Белозерского муниципального округа, управление социально-экономического развития, территориальные управления |
| **6** | Количество обустроенных кладбищ | Ед. | Показатель принимается согласно отчетным данным, предоставляемым территориальными управлениями администрации округа | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, N | N – Количество обустроенных кладбищ в текушем году, ед. | на основании запроса, актов выполненных работ по обустройству кладбищ | Администрация Белозерского муниципального округа, территориальные управления, отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства |

**».**

Приложение № 5 к постановлению

администрации округа

от 08.09.2025 № 1158

**«Прогнозная (справочная) оценка расходов**

**средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,**

**физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 21 336,1 | 19 290,9 | 12 967,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 21 336,1 | 19 290,9 | 12 967,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

1. Приложение № 6 к постановлению
2. администрации округа
3. от 08.09.2025 № 1158
4. «1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | *Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов округа* |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1* |
| Сроки реализации проекта | *2025-2029* |
| Куратор проекта | *Лебедев А.В., первый заместитель главы Белозерского муниципального округа* |
| Руководитель проекта | *начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Администратор проекта | *Миронов Д.С.., заместитель начальника отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Связь с муниципальными программами округа | *Муниципальная программа «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа»* |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *-* |

».

Приложение № 7 к постановлению

администрации округа

от 08.09.2025 № 1158

«4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Проведено мероприятие  «Реализованы мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов округа» | | 3 701,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 15 563,7 |
| 1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | | 3 701,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 15 563,7 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| **Итого по проекту:** | | |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | | собственные доходы бюджета округа | 3 701,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 15 563,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение № 8 к постановлению

администрации округа

от 08.09.2025 № 1158

«5. Участники проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта |  | Начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Белозерского муниципального округа |
| 2 | Администратор проекта | Миронов Д.С. | заместитель начальника отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Белозерского муниципального округа |
| 3 | Участники проекта | | |
| 3.1. |  | Антонов Н.И. | Начальник территориального управления «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа |
| 3.2. |  | Марова Е.В. | Начальник территориального управления «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа |
| 3.3. |  | Апполонова И.А. | Начальник территориального управления «Западное» администрации Белозерского муниципального округа |

**».**

Приложение № 9 к постановлению

администрации округа

от 08.09.2025 № 1158

«4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Проведено мероприятие  «Обустроены контейнерные площадки» | | 7 545,8 | 5 154,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 680,4 |
| 1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | | 245,8 | 154,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,4 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 7 300,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 300,0 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Проведено мероприятие «Проведены ремонт, замена, содержание контейнеров для временного накопления ТКО» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 913,0 | 1 913,0 | 3 826,0 |
| 1.2.1. | собственные доходы бюджета округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 913,0 | 1 913,0 | 3 826,0 |
| 1.2.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по проекту:** | | | 7 545,8 | 5 154,6 | 0,0 | 1 913,0 | 1 913,0 | 16 506,4 |
| в т.ч. | | собственные доходы бюджета округа | 245,8 | 154,6 | 0,0 | 1 913,0 | 1 913,0 | 4 206,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 7 300,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 300,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**».**

Приложение № 10 к постановлению

администрации округа

от 08.09.2025 № 1158

«Приложение № 5

к муниципальной программе «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа»

**Паспорт муниципального проекта**

**«Благоустройство и содержание кладбищ»**

(наименование проекта)

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Благоустройство и содержание кладбищ» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 10.07.2025 № 11 |
| Сроки реализации проекта | 2025 – 2029 годы |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы округа Лебедев А.В. |
| Руководитель проекта | Начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства |
| Администратор проекта | Консультант отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Миронов Д.С. |
| Связь с муниципальными программами округа | МП«Благоустройство территории Белозерского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | Год | 2025  год | 2026 год | 2027  год | 2028  год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Задача: приведение кладбищ в соответствие с действующими нормами и правилами | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество обустроенных кладбищ | МП, ГП | ед | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | | | Период, год | | | | | Связь с показателями проекта |
| Значение | | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача: приведение кладбищ в соответствие с действующими нормами и правилами | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Произведена инвентаризация кладбищ | ед | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | 0 | 2024 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество обустроенных кладбищ |
| 2 | Выполнено обустройство мест захоронений | ед. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | 0 | 2024 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество обустроенных кладбищ |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача: приведение кладбищ в соответствие с действующими нормами и правилами | | | | | | | |
| 1.1 | Произведена инвентаризация кладбищ | | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Выполнено обустройство мест захоронений | | 2 136,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 136,7 |
| 1.2.1. | собственные доходы бюджета округа | | 213,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,7 |
| 1.2.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 1 923,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 923,0 |
| 1.2.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: | | | 2 536,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,2 |
|  | | собственные доходы бюджета округа | 613,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,7 |
|  | | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1923,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1923,0 |
|  | | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта |  | Начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Белозерского муниципального округа |
| 2 | Администратор проекта | Миронов Д.С. | Консультант отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Белозерского муниципального округа |
| 3 | Участники проекта | Марова Е.В | Начальник территориального управления «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа |
|  |  | Апполонова И.А. | Начальник территориального управления «Западное» администрации Белозерского муниципального округа |
|  |  | Антонов Н.И. | Начальник территориального управления «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа |
|  |  | Кононова О.Л. | И.о.начальника МУ «Горзаказчик» |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологиче-ские пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответствен-ные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество обустроенных кладбищ | Ед. | Показатель принимается согласно отчетным данным, предоставляемым территориальными управлениями администрации округа | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, N | N – Количество обустроенных кладбищ в текушем году, ед. | на основании запроса, актов выполненных работ по обустройству кладбищ | Администрация Белозерского муниципального округа, территориальные управления, отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

**«**«Благоустройство и содержание кладбищ»**»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | | | | |
| 1. | Проведено мероприятие «Произведена инвентаризация кладбищ» | 2025 | 2025 | Администрация Белозерского муниципального округа, отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства, территориальные управления | отчет по результатам инвентаризации |
| 2. | Выполнено обустройство мест захоронений | 2025 | 2025 | Администрация Белозерского муниципального округа, отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства, территориальные управления | отчет о достижении значений результатов использования субсидии на обустройство мест захоронения |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур, заключение договоров, контрактов на выполнение работ по обустройству мест захоронений |  | Ежегодно, при выделении финансирования | территориальные управления администрации Белозерского муниципального округа, МУ «Горзаказчик» | Заключенные договоры и муниципальные контракты |
| 1.2 | Проведение работ по по обустройству мест захоронений |  |  | территориальные управления администрации Белозерского муниципального округа, МУ «Горзаказчик» | Акты выполненных работ, счета-фактуры на выполненные работы |

».