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АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13.08.2026  № 1275
	О проведении обеспечения готовности теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026-2027 гг. на территории Белозерского муниципального округа
	



	В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.10.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» руководствуясь Уставом Белозерского муниципального округа

         ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Создать комиссию по проверке обеспечения готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления к отопительному периоду 2026-2027 гг. на территории Белозерского муниципального округа (далее – Комиссия).
2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению
4. Утвердить Программу по проверке обеспечения готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления к отопительному периоду 2026-2027 гг. на территории Белозерского муниципального округа согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на первого заместителя главы округа А. В. Лебедева.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Белозерье» и подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Временно исполняющий 
полномочия главы округа                                                           Ю.Н. Жаворонков



                                                                                                                Утверждено
постановлением администрации
Белозерского муниципального округа
                                                              от 13.08.2026  № 1275
(Приложение 1)
Положение
о комиссии по проведению обеспечения готовности теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026-2027 гг.

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026-2027 гг., определяет порядок работы по оценке готовности, соответствия и выполнения требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, для теплоснабжащих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Белозерского муниципального округа (далее – Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Цели и задачи Комиссии:
2.1. Комиссия создана в целях обеспечения контроля и проведения проверки подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.
2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.
3. Организация деятельности Комиссии:
3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Белозерского муниципального округа.
3.2. Работа Комиссии организуется в соответствии с Программой по проверке готовности теплоснабжающих, тепловых организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.
3.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, организует проверки, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
3.4. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку материалов проверок и заседаний Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.
3.5 Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения и иных потребителей тепловой энергии, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.6. Комиссия имеет право привлекать к работе Комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда.



Утвержден 
                   к постановлением администрации
                                                                                                       Белозерского муниципального 
                            округа  
                       от 13.08.2026  № 1275    
(Приложение 2)

Состав комиссии
по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026 -2027 гг.


Лебедев А.В. – первый заместитель главы Белозерского муниципального округа, председатель комиссии;
Иванова А.С. – старший методист отдела ЖКХ администрации Белозерского муниципального округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Поспелова С.А. – начальник отдела ЖКХ администрации Белозерского муниципального округа;
         Антонов Н.И. – начальник территориального управления «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа;
          Марова Е.В. – начальник территориального управления «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа;
          Апполонова И.А. – начальник территориального управления «Западное» администрации Белозерского муниципального округа;
Ширшнев С.В.  –директор МКП  БМО ВО «ЖКХ» (по согласованию);
Романова С.В. -  директор ООО «Белозерская управляющая компания» (по согласованию) (для проверок, осуществляемых в отношении жилфонда, находящегося в управлении ООО «Белозерская управляющая компания»);
Федичева Е.В. -  директор ООО «Аверс» и ООО «Жилищник» (по согласованию) (для проверок, осуществляемых в отношении жилфонда, находящегося в управлении ООО «Аверс» и ООО «Жилищник»);
Представитель Государственной жилищной инспекции Вологодской области (по согласованию);
         Представитель Северо – западного управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор)  (по согласованию)».












Утверждена
постановлением администрации
[bookmark: _GoBack]Белозерского муниципального округа
от 13.08.2026  № 1275 (Приложение 3)

Программа проведения оценки обеспечения готовности единых теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026-2027 гг.
1. Общие положения
Настоящая программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Правила обеспечения готовности) и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Порядок проведения оценки), утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, зарегистрированным в Минюсте России 29.11.2024 № 80417.

2. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности
2.1 Программа устанавливает порядок оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) в том числе единых теплоснабжающих организаций (далее – ЕТО), социально значимых объектов (далее – СЗО),  потребителей тепловой энергии подлежащих оценке обеспечения готовности, управляющих организаций согласно Правилам обеспечения готовности и осуществляющих деятельность на территории Белозерского муниципального округа  (приложения № 1).
    2.2 Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводится в соответствии с Правилами и Порядком, в которых установлены обязательные требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для:
· теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
· потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).
· управляющих организаций, при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами – в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – потребители тепловой энергии).
· лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.
2.3 Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду  осуществляется Комиссией, в состав которой входят представители администрации Белозерского  муниципального округа  совместно с РСО и  ЕТО, представители СЗО, управляющие организации,  территориальные управления Северо-Западного управления Ростехнадзора в зоны деятельности которой входит соответствующая система теплоснабжения, представитель министерства благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области.

3. Права и обязанности членов комиссии
3.1 Комиссии в своей деятельности руководствуются требованиями законодательства в сфере теплоснабжения, указанными в разделе I настоящей Программы.
3.2 Комиссия состоит из председателя Комиссии и членов Комиссии: представителей администрации Белозерского муниципального округа, отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности и единой теплоснабжающей организации в случае оценки обеспечения готовности РСО:
3.2.1 Председатель комиссии, обеспечивает выполнение принятых решений, определяет сроки выдачи паспортов готовности, распределяет обязанности между членами Комиссии;
3.2.2 Члены Комиссии исполняют распределенные председателем Комиссии обязанности и используют права, определенные Порядком проведения оценки.
3.3 В рамках проведения оценки обеспечения готовности проверяемых лиц к отопительному периоду члены Комиссии должны:
3.3.1 Разработать график проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с указанием объектов, подлежащих оценке, сроков и даты начала проведения оценки и утвердить график председателем Комиссии, при этом сроки проведения оценки обеспечения готовности каждого проверяемого лица не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности(Приложение 2);
3.3.2 Подготовить письменное уведомление каждому лицу, подлежащему оценке обеспечения готовности, с указанием сроков проведения оценки и даты, к которой необходимо подготовить и представить Комиссии документы,  подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-10 Правил обеспечения готовности, а также заполненные оценочные листы на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на машиночитаемом носителе;
3.3.3 Направить уведомление и оценочный лист в электронном виде для заполнения проверяемым лицам в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения;
3.3.4 Передать в случае оценки обеспечения готовности РСО полученные от проверяемых лиц заполненные в электронном виде оценочные листы, а также документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности, на адрес электронный почты, соответствующей ЕТО, которые должны в течение 10 календарных дней произвести проверку оценочных листов и расчет значения индекса готовности;
3.3.5 Обеспечить контроль представления ЕТО в Комиссию не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности РСО к отопительному периоду (далее - акт) результатов проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности для определения уровня готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) РСО и оформления результатов оценки обеспечения готовности;
3.3.6 Произвести проверку оценочных листов и расчет значения индекса готовности для определения уровня готовности к отопительному периоду ЕТО;
3.3.7 Осуществить оценку готовности проверяемых лиц на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности, и в отношении каждого объекта установить его уровень готовности на основании значения индекса готовности:
1) уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
2) уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
3) уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9;
3.3.8 Оформить результаты оценки обеспечения готовности в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности;
3.3.10 Приложить к акту заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности; 
3.3.11 Указать в акте и оценочном листе сроки устранения выявленных замечаний (при наличии) к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности;
         Подготовить паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (рекомендуемый образец паспорта приведен в приложении 6) в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта для выдачи проверяемым лицам, в отношении которых установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка проведения оценки, то есть не позднее 25 октября.
3.4 Паспорт готовности РСО, в том числе ЕТО, выдается не позднее 1 ноября (Приложение 3).
3.5 В случае получения уведомления проверяемого лица об устранении указанных в акте и оценочном листе замечаний члены Комиссии должны:
3.5.1 Провести повторную оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления;
3.5.2 Составить новый акт по результатам повторной проверки и приложить новый оценочный лист;
3.5.3 В случае не устранения замечаний, указанных в акте в установленный срок лицами, указанными в приложении 1, передать в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта данные  федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
3.6 В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в том числе повторной, члены Комиссии имеют право:
3.6.1 Запрашивать у проверяемых лиц дополнительные документы (сведения) предусмотренные Правилами обеспечения готовности, в случае расхождений между сведениями (информацией) представленными в Комиссию вышеуказанными лицами, и данными единой теплоснабжающей организации;
3.6.2 Проводить при необходимости по решению Комиссии визуальный осмотр объектов теплоснабжения.
3.7 Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Белозерского муниципального округа в срок до 1 декабря.

4. Права и обязанности теплоснабжающих и ресурсоснабжающих     организаций.
4.1 В ходе проведения оценки обеспечения готовности, РСО не позднее срока, указанного в уведомлении о проведении оценки готовности, предоставляются в Комиссию:                                                                                                                             1) документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду установленных пунктами 9-10 Правил обеспечения готовности к настоящей Программе;                 	                                                      2) заполненный оценочный лист в электронном виде в формате Excel.
4.2 При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности, РСО обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний не позднее срока, указанного в акте и оценочном листе, и предоставить в Комиссию уведомление об устранении замечаний.

Приложение  1
к Программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду


Перечень ресурсоснабжающих организаций Белозерского муниципального округа 

	Наименование проверяемого лица
	Наименование объекта оценки
	Адрес места расположения объекта
	ИНН
проверяемого лица

	ООО «Звезда»
	котельные
	г. Белозерск, ул. Дзержинского, д.18-а, офис 1
	3503003973

	ООО «Осень»
	котельные
	г. Белозерск, ул. Дзержинского, д.18-а, офис 2
	3503011290

	АО «ВОЭК»
	котельные
	г.Белозерск, ул. Красноармейская,
д.72
	3525372678

	МАУ «Центр МТО района»
	котельные
	г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35
	3503005850



Приложение  2
к Программе проведения оценки обеспечения готовности единых теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций к отопительному периоду


График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ресурсоснабжающих  организации Белозерского муниципального округа

	Наименование проверяемого лица
	Количество проверяемых юридических лиц
	Количество объектов
	Сроки проведения оценки обеспечения готовности

	Теплоснабжающие организации:
	4
	20
	с 05.09.2026г по 16.10.2026г.

	ООО «Звезда»
	1
	1
	с 05.09.2026г по 16.10.2026г.

	ООО «Осень»
	1
	1
	с 05.09.2026г по 16.10.2026г.

	АО «ВОЭК»
	1
	12
	с 05.09.2026г по 16.10.2026г.

	МАУ «Центр МТО района»
	1
	6
	с 05.09.2026г по 16.10.2026г.

	Жилищный фонд: (многоквартирные дома)
	3
	
   252
	

	Управляющие организации (УК)
	3
	252
	с 05.09.2026г по 16.10.2026г.

	Социально значимые объекты
	27
	27
	

	Учреждения ив сфере здравоохранения
	2
	2
	с 05.09.2026г по 16.10.2026г.

	Социальные учреждения
	2
	2
	с 05.09.2026г по 16.10.2026г.

	Учреждения культуры
	4
	4
	с 05.09.2026г по 16.10.2026г.

	Учреждения спорта 
	1
	1
	с 05.09.2026г по 16.10.2026г.

	Учреждения образования
	18
	18
	с 05.09.2026г по 16.10.2026г.



Приложение  3
к Программе проведения оценки обеспечения готовности  ресурсоснабжающих организаций к отопительному периоду


Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/ 2027 гг.
Выдан 	
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:
I. 	;
II. 	.



Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:
Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 	№ 	.


(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности  к отопительному периоду 2026-2027 гг.)




















·  теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
· потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений);
·  управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами – в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту,
и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – потребители тепловой энергии).
· лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.
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