

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 09.10.2025 № 1289

О внесении изменений

в постановление администрации

округа от 31.10.2024 № 1215

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации округа от 31.05.2024 № 564 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа Вологодской области», постановлением администрации округа от 28.06.2024 № 679 «Об утверждения Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2025-2029 годы», на основании Устава округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе» утвержденную постановлением администрации округа от 31.10.2024 № 1215, изложив в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье», размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий

полномочия главы округа Д.Н. Долбилов

Приложение к постановлению

администрации округа

от 09.10.2025 № 1289

«Утверждена

постановлением администрации

Белозерского муниципального округа

от 31.10.2024 № 1215

(приложение)

**Муниципальная программа**

**«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе»**

1. Приоритеты и цели муниципальной программы

**Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями программы Вологодской области**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из:

Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» утвержденной постановлением Правительства области от 25 марта 2019 года № 286;

Стратегии социально-экономического развития Белозерского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного собрания района от 25.12.2018 № 99 (с изменениями).

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

формирование и развитие единого транспортного пространства за счёт сохранения и развития сети автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений местного значения.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа – А.В. Лебедев |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Белозерского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа;  территориальное управление «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа;  территориальное управление «Западное» администрации Белозерского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы | отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2029 годы |
| Цели муниципальной программы | 1) Формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений местного значения.  2) Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Белозерского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание" |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Структурные подразделения  и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями  региональной программы <3> |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
|  | Цель 1: Формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, местного значения | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожной инфраструктуры, соответствующих нормативным требованиям | % | 63,5 | 2023 | 64,1 | 64,2 | 64,3 | 64,4 | 64,5 | отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Белозерского муниципального округа | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
|  | Цель 2: снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Белозерского муниципального округа | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля числа лиц, погибших в  дорожно-транспортных  происшествиях на 10000 транспортных средств | % | 2,2 | 2023 | 2,00 | 1,98 | 1,96 | 1,94 | 1,93 | Администрация Белозерского муниципального округа, Территориальные управления | Количество погибших в дорожно-транспортных  происшествиях на 10000 транспортных средств |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственные  структурные подразделения  и органы | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальный проект "Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения" | Администрация Белозерского муниципального округа,  территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа;  территориальное управление «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа;  территориальное управление «Западное» администрации Белозерского муниципального округа | 2025-2029 | поддержание в надлежащем техническом состоянии 458,1  км/п.м автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожной инфраструктуры, соответствующих нормативным требованиям  Доля числа лиц, погибших в  дорожно-транспортных  происшествиях на 10000 транспортных средств |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения» | Администрация Белозерского муниципального округа | 2025-2029 | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости» | Администрация Белозерского муниципального округа | 2025-2029 | Обеспечение наличия необходимой документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожной инфраструктуры, соответствующих нормативным требованиям  Доля числа лиц, погибших в  дорожно-транспортных  происшествиях на 10000 транспортных средств |
| 4 | Муниципальный проект «Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» | Администрация Белозерского муниципального округа,  территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа; | 2025-2027 | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожной инфраструктуры, соответствующих нормативным требованиям Доля числа лиц, погибших в  дорожно-транспортных  происшествиях на 10000 транспортных средств |
| 5 | Муниципальный проект «Устройство въездных стел в г. Белозерск» | территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа; | 2025 | Создание и установка оригинального варианта композиционного решения въездного знака | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожной инфраструктуры, соответствующих нормативным требованиям |
| 6 | Муниципальный проект "Ремонт автомобильных дорог" | территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа; | 2025-2029 | - выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожной инфраструктуры, соответствующих нормативным требованиям  Доля числа лиц, погибших в  дорожно-транспортных  происшествиях на 10000 транспортных средств |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Разработка паспортов безопасности на мостовые сооружения" | Администрация Белозерского муниципального округа; | 2025-2027 | -паспортизация мостовых сооружений в целях оценки и прогнозирования их технического состояния согласно действующему законодательству РФ | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожной инфраструктуры, соответствующих нормативным требованиям  Доля числа лиц, погибших в  дорожно-транспортных  происшествиях на 10000 транспортных средств |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети  автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе» | Всего, в том числе: | **36667,2** | **22905,2** | **23357,2** | **22345,8** | **22345,8** | **127621,2** |
| собственные доходы бюджета | **30904,7** | **22012,0** | **22464,0** | **22345,8** | **22345,8** | **120072,3** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **5762,5** | **893,2** | **893,2** | **0,0** | **0,0** | **7548,9** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1 | Муниципальный проект "Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения" | Всего, в том числе: | **22741,0** | **21693,8** | **22145,8** | **22145,8** | **22145,8** | **110872,2** |
| собственные доходы бюджета | **22741,0** | **21693,8** | **22145,8** | **22145,8** | **22145,8** | **110872,2** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.1 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов администрацией Белозерского муниципального округа | Всего, в том числе: | **10933,9** | **11845,3** | **12095,8** | **12095,8** | **12095,8** | **59066,6** |
| собственные доходы бюджета | 10933,9 | 11845,3 | 12095,8 | 12095,8 | 12095,8 | **59066,6** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» | Всего, в том числе: | 7651,5 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | **31651,5** |
| собственные доходы бюджета | 7651,5 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | **31651,5** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» | Всего, в том числе: | 2255,6 | 1848,5 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | **9804,1** |
| собственные доходы бюджета | 2255,6 | 1848,5 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | **9804,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Западное» | Всего, в том числе: | 1900,0 | 2000,0 | 2150,0 | 2150,0 | 2150,0 | **10350,0** |
| собственные доходы бюджета | 1900,0 | 2000,0 | 2150,0 | 2150,0 | 2150,0 | **10350,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения". | Всего, в том числе: | **5,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **205,0** |
| собственные доходы бюджета | **5,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **205,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2.1 | Выполнены кадастровые работы в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения. | Всего, в том числе: | 5,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | **205,0** |
| собственные доходы бюджета | 5,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | **205,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной документации" | Всего, в том числе: | **2140,1** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **2940,1** |
| собственные доходы бюджета | **2140,1** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **2940,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.3.1 | Разработана проектно-сметная документация для ремонта автодорог общего пользования местного значения, получено положительное заключение государственной экспертизы администрацией Белозерского муниципального округа | Всего, в том числе: | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | **510,1** |
| собственные доходы бюджета | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | **510,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.3.2 | Разработана проектно-сметная документация для ремонта автодорог общего пользования местного значения, получено положительное заключение государственной экспертизы ТУ «Белозерское» | Всего, в том числе: | 2030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **2030,0** |
| собственные доходы бюджета | 2030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **2030,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.3.3 | Разработана проектно-сметная документация для ремонта автодорог общего пользования местного значения, получено положительное заключение государственной экспертизы ТУ «Западное» | Всего, в том числе: | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | **400,0** |
| собственные доходы бюджета | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | **400,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.4 | Муниципальный проект "Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан" | Всего, в том числе: | **880,1** | **911,4** | **911,4** | **0,0** | **0,0** | **2702,9** |
| собственные доходы бюджета | **17,6** | **18,2** | **18,2** | **0,0** | **0,0** | **54,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **862,5** | **893,2** | **893,2** | **0,0** | **0,0** | **2648,9** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.4.1 | ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Радищева | Всего, в том числе: | **880,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **880,1** |
| собственные доходы бюджета | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **17,6** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **862,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **862,5** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.4.2 | ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Спортивная от ул. Молодежной 0+000 - 0+150 км» | Всего, в том числе: | **0,0** | **911,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **911,4** |
| собственные доходы бюджета | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **18,2** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **0,0** | **893,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **893,2** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.4.3 | ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Декабристов 0+480 - 0+830 км | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **911,4** | **0,0** | **0,0** | **911,4** |
| собственные доходы бюджета | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | **18,2** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **0,0** | **0,0** | **893,2** | **0,0** | **0,0** | **893,2** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.5 | Муниципальный проект «Устройство въездных стел в г. Белозерск» | Всего, в том числе: | **5782,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5782,0** |
| собственные доходы бюджета | **5782,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5782,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.5.1 | Установлены въездные стелы | Всего, в том числе: | **5782,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5782,0** |
| собственные доходы бюджета | 5782,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **5782,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.6 | Комплекс процессных мероприятий "Разработка паспортов безопасности на мостовые сооружения" | Всего, в том числе: | **119,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **119,0** |
| собственные доходы бюджета | **119,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **119,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.6.1 | разработаны паспорта безопасности на мостовые сооружения. | Всего, в том числе: | **119,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **119,0** |
| собственные доходы бюджета | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **119,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.7 | Муниципальный проект "Ремонт автомобильных дорог" | Всего, в том числе: | **5000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5000,0** |
| собственные доходы бюджета | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **4900,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4900,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.7.1 | «Ремонт участка ул. Радищева в г. Белозерске» | Всего, в том числе: | **5000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5000,0** |
| собственные доходы бюджета | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | **4900,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4900,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)**

**структурных элементов проектной части муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | |
| 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Муниципальный проект "Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения"** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов администрацией Белозерского муниципального округа | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | Закупка работ и услуг по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 10933,9 | | 11 845,3 | 12095,8 | 12095,8 | 12095,8 |
| 1.2 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | Закупка работ и услуг по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 738,0 | | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | | Субсидия на иные цели МУ «Горзаказчик» на закупку работ и услуг по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 6 913,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | Закупка работ и услуг по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 2255,6 | | 1848,5 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |
| 1.4 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Западное» | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | Закупка работ и услуг по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 1900,0 | | 2000,0 | 2150,0 | 2150,0 | 2150,0 |
| 2 | **Муниципальный проект «Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Радищева | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | | Мероприятия  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Расходы на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Радищева» в соответствии с Соглашением за счет средств областной субсидии и софинансирования средств бюджета округа | **880,1** | **0,0** | | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Спортивная от ул. Молодежной 0+000 - 0+150 км | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | | Мероприятия  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Расходы на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Спортивная от ул. Молодежной 0+000 - 0+150 км. в соответствии с Соглашением за счет средств областной субсидии и софинансирования средств бюджета округа | **0,0** | **911,4** | | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Декабристов 0+480 - 0+830 км | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | | Мероприятия  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Расходы на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Декабристов 0+480 - 0+830 км в соответствии с Соглашением за счет средств областной субсидии и софинансирования средств бюджета округа | **0,0** | **0,0** | | **911,4** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | **Муниципальный проект «Устройство въездных стел в г. Белозерск»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Установлены въездные стелы | Осуществление деятельности в отношении искусственных дорожных сооружений | | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Расходы на выполнение работ по устройству въездных стел (разработка дизайна, изготовление и монтаж) | **5 782,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | **Муниципальный проект "Ремонт автомобильных дорог"** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Ремонт участка ул. Радищева в г. Белозерске» | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Мероприятия  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Расходы на выполнение работ по «Ремонт участка ул. Радищева в г. Белозерске» в соответствии с Соглашением за счет средств областной субсидии и софинансирования средств бюджета округа | **5 000,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Характеристика расходов финансовых мероприятий (результатов)**

**комплексов процессных мероприятий муниципальной программы (комплексной** **программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Тип мероприятия , вид расходов | Характеристика типа | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения". | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнены кадастровые работы в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения. | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | иное | Расходы на оказание услуг на проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения | 5,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости" | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработана проектно-сметная документация для ремонта автодорог общего пользования местного значения, получено положительное заключение государственной экспертизы администрацией Белозерского муниципального округа | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | иное  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Расходы, на разработку проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, расходы на услуги по прохождению гос. экспертизы | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.2 | Разработана проектно-сметная документация для ремонта автодорог общего пользования местного значения, получено положительное заключение государственной экспертизы ТУ «Белозерское» | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | иное  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Расходы, на разработку проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, расходы на услуги по прохождению гос. Экспертизы | 2030,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Разработана проектно-сметная документация для ремонта автодорог общего пользования местного значения, получено положительное заключение государственной экспертизы ТУ «Западное» | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | иное  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Расходы, на разработку проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, расходы на услуги по прохождению гос. экспертизы | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Разработка паспортов безопасности на мостовые сооружения" | | | | | | | | |
| 3.3 | разработаны паспорта безопасности на мостовые сооружения. | Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства и объектов транспортной инфраструктуры | иное  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного года | дискретный | Др = Lнтрз / Lобщрз х 100% | Др – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;  Lнтрз – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км;  Lобщрз – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1 | Администрация Белозерского муниципального округа |
| 2 | Доля числа лиц, погибших в  дорожно-транспортных  происшествиях на 10000 транспортных средств | % | Доля числа лиц, погибших в  дорожно-транспортных  происшествиях на 10000 транспортных средств | дискретный | Р=Х(пдтп)/532132  х10000 | Х(пдтп) – число погибших в ДТП | 1 | Администрация Белозерского муниципального округа |

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**расходов средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,**

**физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | **5762,5** | **893,2** | **893,2** | 0,0 | 0,0 | **7 548,9** |
| областной бюджет <1> | **5762,5** | **893,2** | **893,2** | 0,0 | 0,0 | **7 548,9** |
| федеральный бюджет <1> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

«Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения»

(наименование проекта)

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1 |
| Сроки реализации проекта | 2025-2029 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа – А.В. Лебедев |
| Руководитель проекта | Консультант отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства – Д.С. Миронов |
| Администратор проекта | Консультант отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства – Д.С. Миронов |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание" |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| измерения |
| (по ОКЕИ) | Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| поддержание в надлежащем техническом состоянии 458,1 км автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения округа, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | «МП» | км | 458,1 | 2023 | 458,1 | 458,1 | 458,1 | 458,1 | 458,1 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до

муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП"

(регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской

области), "МП" (муниципальной программы). Допускается установление

одновременно нескольких уровней;

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | | Тип мероприятия | | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Связь с показателями проекта |
| (по ОКЕИ) | | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | | 10 |
| поддержание в надлежащем техническом состоянии 458,1 км автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов администрацией Белозерского муниципального округа | км | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб. | | 458,1 | | 2023 | 458,1 | 458,1 | 458,1 | 458,1 | 458,1 | Протяженность автомобильных дорог общего  пользования местного значения округа, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | |
| 1.2 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» |
| 1.3 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» |
| 1.4 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Западное» |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | поддержание в надлежащем техническом состоянии 458,1 км автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов администрацией Белозерского муниципального округа | 10933,9 | 11845,3 | 12095,8 | 12095,8 | 12095,8 | 59066,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 10933,9 | 11845,3 | 12095,8 | 12095,8 | 12095,8 | 59066,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» | 7651,5 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 31651,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 7651,5 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 31651,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» | 2255,6 | 1848,5 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 9804,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2255,6 | 1848,5 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 9804,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Западное» | 1900,0 | 2000,0 | 2150,0 | 2150,0 | 2150,0 | 10350,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1900,0 | 2000,0 | 2150,0 | 2150,0 | 2150,0 | 10350,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по проекту | 22741,0 | 21693,8 | 22145,8 | 22145,8 | 22145,8 | 110872,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 22741,0 | 21693,8 | 22145,8 | 22145,8 | 22145,8 | 110872,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Миронов Д.С. | Консультант отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства |
| 2 | Администратор проекта | Миронов Д.С. | Консультант отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства |
| 3 | Участники проекта |  |  |
| 3.1 | ... | Антонов Н.И. | Начальник ТУ «Белозерское» Белозерского муниципального округа |
| 3.2 | … | Марова Е.В. | Начальник ТУ «Восточное» Белозерского муниципального округа |
| 3.3 | … | Апполонова И.А. | Начальник ТУ «Западное» Белозерского муниципального округа |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения округа, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км | абсолютное значение | дискретный | Фактические данные. | - | 3 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Белозерского муниципального округа |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения»

(наименование проекта)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки [[1]](#footnote-1) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов администрацией Белозерского муниципального округа | 2025 | 2029 | Администрация округа | Исполнительная документация |
| 1.2 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» | 01.01.2025 | 31.12.2029 | ТУ «Белозерское | Исполнительная документация |
| 1.3 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» | 01.01.2025 | 31.12.2029 | ТУ «Восточное» | Исполнительная документация |
| 1.4 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ТУ «Западное» | 01.01.2025 | 31.12.2029 | ТУ «Западное» | Исполнительная документация |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

«Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»

(наименование проекта)

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1 |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа – А.В. Лебедев |
| Руководитель проекта | Консультант дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства – Д.С. Миронов |
| Администратор проекта | Консультант дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства – Д.С. Миронов |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание" |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным  категориям граждан | «МП» | км | 0,0 | 2023 | 0,192 | 0,150 | 0,350 | 0,0 | 0,0 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до

Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП"

(регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской

области), "МП" (муниципальной программы). Допускается установление

одновременно нескольких уровней;

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | | | Период, год | | | Связь с показателями проекта |
| Значение | Год | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Радищева | км | мероприятия | - | | 2023 | 0,192 | 0,0 | 0,0 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным  категориям граждан |
| 1.2 | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Спортивная от ул. Молодежной 0+000 - 0+150 км | км | мероприятия | - | | 2023 | 0,0 | 0,150 | 0,0 |
| 1.3 | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Декабристов 0+480 - 0+830 км» | км | мероприятия | - | | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,350 |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Радищева | 880,1 | 0,0 | - | - | - | 880,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 17,6 | 0,0 | - | - | - | 17,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 862,5 | 0,0 | - | - | - | 862,5 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Спортивная от ул. Молодежной 0+000 - 0+150 км» | 0,0 | 911,4 | - | - | - | 911,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 18,2 | - | - | - | 18,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 893,2 | - | - | - | 893,2 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Декабристов 0+480 - 0+830 км | 0,0 | 0,0 | 911,4 | - | - | 911,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 18,2 | - | - | 18,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 893,2 | - | - | 893,2 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по проекту | 880,1 | 911,4 | 911,4 | - | - | 2702,9 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 17,6 | 18,2 | 18,2 | - | - | 54,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 862,5 | 893,2 | 893,2 | - | - | 2648,9 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Миронов Д.С. | Консультант дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства |
| 2 | Администратор проекта | Миронов Д.С. | Консультант дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства |
| 3 | Участники проекта |  |  |
| 3.1 | участник | Антонов Н.И. | Начальник ТУ «Белозерское» Белозерского муниципального округа |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным  категориям граждан | км | абсолютное значение | дискретный | Фактические данные | - | 3 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Белозерского муниципального округа, Территориальное управление «Белозерское» |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки [[2]](#footnote-2) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Радищева |  | 31.12.2025 | Администрация округа,  ТУ «Белозерское» |  |
| 1.1.1 | Выполнен 2 этап работ по ремонту улично-дорожной сети западного района г. Белозерска участок ул. Радищева (завершение ремонта) | 1 января 2025 | 30 июля 2025 | ТУ «Белозерское» | Акты выполненных работ, платежные поручения, Подрядчиком выполнены работы согласно заключенному контракту, произведена окончательная оплата на основании актов выполненных работ, введено 0,192 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.2 | В Департамент предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 12 января  2026 | Администрация округа | - |
| 1.2 | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Спортивная от ул. Молодежной 0+000 - 0+150 км» | Январь 2026 | Декабрь  2026 | Администрация округа,  ТУ «Белозерское» |  |
| 1.3 | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) участок ул. Декабристов 0+480 - 0+830 км» | Январь 2027 | Декабрь  2027 | Администрация округа,  ТУ «Белозерское» |  |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

«Устройство въездных стел в г. Белозерск»

(наименование проекта)

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Устройство въездных стел в г. Белозерск» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 12.03.2025 № 4 |
| Сроки реализации проекта | 2025 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа – А.В. Лебедев |
| Руководитель проекта | Консультант дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства – Д.С. Миронов |
| Администратор проекта | Консультант дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства – Д.С. Миронов |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами |  |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Создание и установка оригинального варианта композиционного решения въездного знака | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество установленных въездных стел | «МП» | Шт. | 0,0 | 2024 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до

Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП"

(регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской

области), "МП" (муниципальной программы). Допускается установление

одновременно нескольких уровней;

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | | | Период, год | | | Связь с показателями проекта |
| Значение | Год | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Создание и установка оригинального варианта композиционного решения въездного знака | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Установлены въездные стелы | Шт. | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб. | - | | 2024 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | Количество установленных въездных стел |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание и установка оригинального варианта композиционного решения въездного знака | | | | | | |
| 1.1 | Установлены въездные стелы | 5782,0 | - | - | - | - | 5782,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 5782,0 | - | - | - | - | 5782,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Миронов Д.С. | Консультант дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства |
| 2 | Администратор проекта | Миронов Д.С. | Консультант дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства |
| 3 | Участники проекта |  |  |
| 3.1 | участник | Антонов Н.И. | Начальник ТУ «Белозерское» Белозерского муниципального округа |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество установленных въездных стел | шт. | абсолютное значение | дискретный | Фактические данные | - | 3 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Белозерского муниципального округа, Территориальное управление «Белозерское» |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Устройство въездных стел в г. Белозерск»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки [[3]](#footnote-3) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Устройство въездных стел в г. Белозерск |  | 31.12.2025 | Администрация округа,  ТУ «Белозерское» |  |
| 1.1.1 | Выполнено устройство въездных стел в г. Белозерск | 19.02.2025 | 31.12.2025 | ТУ «Белозерское» | Акты выполненных работ, платежные поручения, Подрядчиком выполнены работы согласно заключенному контракту, произведена окончательная оплата на основании актов выполненных работ, введено в эксплуатацию 2 шт. въездных стел в г. Белозерск |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

Муниципальный проект "Ремонт автомобильных дорог"

(наименование проекта)

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Муниципальный проект "Ремонт автомобильных дорог" |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 15.05.2025 № 9 |
| Сроки реализации проекта | 2025 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа – А.В. Лебедев |
| Руководитель проекта | Консультант дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства – Д.С. Миронов |
| Администратор проекта | Консультант дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства – Д.С. Миронов |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание" |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км). | «МП» | км | 0,0 | 2023 | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до

Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП"

(регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской

области), "МП" (муниципальной программы). Допускается установление

одновременно нескольких уровней;

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | | | Период, год | | | Связь с показателями проекта |
| Значение | Год | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Ремонт участка ул. Радищева в г. Белозерске» | км | мероприятия | - | | 2023 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км). |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | | |
| 1.1 | «Ремонт участка ул. Радищева в г. Белозерске» | 5 000,0 | 0,0 | - | - | - | 5 000,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 0,0 | - | - | - | 100,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 4 900,0 | 0,0 | - | - | - | 4 900,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Миронов Д.С. | Консультант дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства |
| 2 | Администратор проекта | Миронов Д.С. | Консультант дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства |
| 3 | Участники проекта |  |  |
| 3.1 | участник | Антонов Н.И. | Начальник ТУ «Белозерское» Белозерского муниципального округа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км). | км | абсолютное значение | дискретный | Фактические данные | - | 3 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Белозерского муниципального округа, Территориальное управление «Белозерское» |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Ремонт участка ул. Радищева в г. Белозерске»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки [[4]](#footnote-4) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | «Ремонт участка ул. Радищева в г. Белозерске» |  | 31.12.2025 | Администрация округа,  ТУ «Белозерское» |  |
| 1.1.1 | «Ремонт участка ул. Радищева в г. Белозерске» | 01.07.2025 | 31.12.2025 | ТУ «Белозерское» | Акты выполненных работ, платежные поручения, Подрядчиком выполнены работы согласно заключенному контракту, произведена окончательная оплата на основании актов выполненных работ, введено 1,2 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.2 | В Департамент предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 12 января  2026 | Администрация округа | - |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения».

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2029 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | | Значение показателя по годам <2> | | | | | Структурные подразделения  и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями  государственной программы Вологодской области <3> |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<2> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<3> Указываются наименования показателей региональной программы или ее структурных элементов с указанием наименования региональной программы и ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента региональной программы).

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия  (результата) | Сроки  реализации | Тип  мероприятия  (результата)  <1> | Характеристика  <2> | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | Связь с показателем  <3> |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Выполнены кадастровые работы в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения | 2025-2029 | иное | Расходы на оказание услуг на проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения | Ед. | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |

<1> Указывается тип мероприятия в соответствии с перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение № 3 к порядку).

<2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<3> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | итого |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1.1 | Выполнены кадастровые работы в отношении автомобильных дорог и улиц местного значения | всего, в том числе | 5,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 5,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

5. Прогнозная (справочная) оценка расходов

средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | - | - | - | - | - |
| областной бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| физические и юридические лица <2> | - | - | - | - | - |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства <3> | - | - | - | - | - |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Определение  показателя  < 1> | Метод расчета  <2> | Алгоритм формирования  (формула)  и методологические пояснения  к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс  формы  отчётности <5> | Ответственный за сбор данных  по показателю <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | -- | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |

<1> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка её измерения.

2> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчёта. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения.

<5> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчётность; 3 - ведомственная отчётность; 4 - прочие (указать). При наличии утверждённой формы статистического учёта по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчётности, утверждённой приказом Росстата.

<6> Приводится наименование структурных подразделений и органов, ответственных за сбор данных по показателю.

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | ТУ «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа, ТУ «Западное » администрации Белозерского муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2029 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | | Значение показателя по годам <2> | | | | | Структурные подразделения  и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями  государственной программы Вологодской области <3> |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Обеспечение наличия необходимой документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | |
|  | Количество автомобильных дорог, для ремонта которых разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости | Ед. | 5 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Белозерского муниципального округа | - |

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<2> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<3> Указываются наименования показателей региональной программы или ее структурных элементов с указанием наименования региональной программы и ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента региональной программы).

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия  (результата) | Сроки  реализации | Тип  мероприятия  (результата)  <1> | Характеристика  <2> | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | Связь с показателем  <3> |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Разработана проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, получено положительное заключение государственной экспертизы | 2025-2029 | иное | Расходы, на разработку проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, расходы на услуги по прохождению гос. экспертизы | Ед. | 5 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество автомобильных дорог, для ремонта которых разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости |

<1> Указывается тип мероприятия в соответствии с перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение № 3 к порядку).

<2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<3> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | итого |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1.1 | Разработана проектно-сметная документация для ремонта автодорог общего пользования местного значения, получено положительное заключение государственной экспертизы администрацией Белозерского муниципального округа | всего, в том числе | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 510,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 510,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Разработана проектно-сметная документация для ремонта автодорог общего пользования местного значения, получено положительное заключение государственной экспертизы ТУ «Белозерское» | всего, в том числе | 2030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2030,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2030,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Разработана проектно-сметная документация для ремонта автодорог общего пользования местного значения, получено положительное заключение государственной экспертизы ТУ «Западное» | всего, в том числе | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка расходов

средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | - | - | - | - | - |
| областной бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| физические и юридические лица <2> | - | - | - | - | - |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства <3> | - | - | - | - | - |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Определение  показателя  < 1> | Метод расчета  <2> | Алгоритм формирования  (формула) и методологические пояснения  к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс  формы  отчётности <5> | Ответственный за сбор данных  по показателю <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество автомобильных дорог, для ремонта которых разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество автомобильных дорог, для ремонта которых разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости | дискретный | Фактические данные | - | 3 | Администрация Белозерского муниципального округа |

<1> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка её измерения.

2> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчёта. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения.

<5> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчётность; 3 - ведомственная отчётность; 4 - прочие (указать). При наличии утверждённой формы статистического учёта по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчётности, утверждённой приказом Росстата.

<6> Приводится наименование структурных подразделений и органов, ответственных за сбор данных по показателю

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Разработка паспортов безопасности на мостовые сооружения».

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Период реализации | 2025 |

. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | | Значение показателя по годам <2> | | | | | Структурные подразделения  и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями  государственной программы Вологодской области <3> |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| паспортизация мостовых сооружений в целях оценки и прогнозирования их технического состояния согласно действующему законодательству РФ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество мостовых сооружений, на которые разработан паспорт безопасности | Ед. | 0 | 2024 | 1 | - | - | - | - | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Белозерского муниципального округа, | - |

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<2> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<3> Указываются наименования показателей региональной программы или ее структурных элементов с указанием наименования региональной программы и ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента региональной программы).

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия  (результата) | Сроки  реализации | Тип  мероприятия  (результата)  <1> | Характеристика  <2> | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | Связь с показателем  <3> |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | разработаны паспорта безопасности на мостовые сооружения. | 2025 | иное | Расходы на оказание услуг по разработке паспортов безопасности на мостовые сооружения | Ед. | - | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мостовых сооружений, на которые разработан паспорт безопасности |

<1> Указывается тип мероприятия в соответствии с перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение № 3 к порядку).

<2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<3> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | итого |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1.1 | разработаны паспорта безопасности на мостовые сооружения. | всего, в том числе | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

5. Прогнозная (справочная) оценка расходов

средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | - | - | - | - | - |
| областной бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| физические и юридические лица <2> | - | - | - | - | - |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства <3> | - | - | - | - | - |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Определение  показателя  < 1> | Метод расчета  <2> | Алгоритм формирования  (формула)  и методологические пояснения  к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс  формы  отчётности <5> | Ответственный за сбор данных  по показателю <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество мостовых сооружений, на которые разработан паспорт безопасности | Ед. | Количество мостовых сооружений, на которые разработан паспорт безопасности | дискретный | Фактические данные | - | 3 | Администрация Белозерского муниципального округа |

<1> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка её измерения.

2> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчёта. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения.

<5> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчётность; 3 - ведомственная отчётность; 4 - прочие (указать). При наличии утверждённой формы статистического учёта по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчётности, утверждённой приказом Росстата.

<6> Приводится наименование структурных подразделений и органов, ответственных за сбор данных по показателю.

»

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)