

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

# От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление

администрации округа от 20.01.2023 № 82

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519, постановлением администрации района от 17.10.2022 № 370 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» (с учетом последующих изменений и дополнений), на основании Устава округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы», утвержденную постановлением администрации округа от 20.01.2023 № 82 следующие изменения:

1.1. В паспорте программы раздел объемы бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований | Общий объем средств на реализацию программы –  16 811,8 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 10 054,7 тыс. рублей;  2024 год – 6 757,1 тыс. рублей;  2025 год – 0 рублей;  2026 год – 0 рублей  2027 год – 0 рублей  2028 год – 0 рублей  2029 год – 0 рублей  2030 год – 0 рублей  из них:  средства федерального бюджета –  7 264,6 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 3 451,5 тыс. рублей;  2024 год – 3 813,1 тыс. рублей;  2025 год – 0 рублей;  2026 год – 0 рублей  2027 год – 0 рублей  2028 год – 0 рублей  2029 год – 0 рублей  2030 год – 0 рублей  средства областного бюджета –  7087,4 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 4 819,2 тыс. рублей;  2024 год – 2 268,2 тыс. рублей;  2025 год – 0 рублей;  2026 год – 0 рублей  2027 год – 0 рублей  2028 год – 0 рублей  2029 год – 0 рублей  2030 год – 0 рублей  средства бюджета округа –  2 459,8 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 1 784,0 тыс. рублей;  2024 год – 675,8 тыс. рублей;  2025 год – 0 рублей;  2026 год – 0 рублей  2027 год – 0 рублей  2028 год – 0 рублей  2029 год – 0 рублей  2030 год – 0 рублей  Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирования мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами |

1.2. Приложение № 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2030 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2030 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 «План реализации Программы Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы» к муниципальная программе «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2030 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава округа: Д.А. Соловьев**

Приложение № 1 к постановлению администрации округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

«Приложение №1

к Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2030 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| всего | 1 784,0 | 675,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Белозерского муниципального округа | 99,1 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Территориального управления «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 1 684,9 | 644,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

.»

Приложение № 2 к постановлению администрации округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

«Приложение №2

к Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2030 годы

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

областного бюджетов, бюджета

округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 10 054,7 | 6757,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа <1> | 1 784,0 | 675,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 3 451,5 | 3813,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 4 819,2 | 2268,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица <2> | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Здесь и далее в таблице бюджет муниципального округа указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы округа (подпрограммы муниципальной программы округа) за счет средств бюджета муниципального округа.

<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с муниципальным участием, иные организации, индивидуальные предприниматели и физические лица.

.»

Приложение № 3 к постановлению администрации округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

«Приложение № 3

к Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2030 годы

План реализации Программы Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основных  мероприятий | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) | | |
| начала реализации | окончания реализации | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| мероприятие 1 «Формирование комфортной городской среды в части благоустройства дворовых и общественных территорий и пространств» | | | | | | | | |
| 1.1. Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Выполнение работ по благоустройству территории дворовой территории по адресу: г. Белозерск, ул. III-го Интернационала, д.83 | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 5 490,7 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Выполнение работ по благоустройству территории дворовой территории по адресу: г. Белозерск, ул. III-го Интернационала, д.85 | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 0 | 5 889,4 | 0 |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий | 220,0 | 0 | 0 |
| 1.2. Благоустройство общественных территорий и пространств | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Выполнение работ по благоустройству территории у памятника «Воину - освободителю» в д. Глушково | Администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 290,9 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Выполнение работ по благоустройству площади у памятного знака Братьям Шамариным в г. Белозерске | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств | 2399,2 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Выполнение работ по благоустройству территории городского пляжа | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 0 | 312,1 | 0 |
| 1.2.4. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий | Администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 53,0 |  |  |
| 1.2.5. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных пространств и территорий | Территориальное управление «Белозерское» | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств и территорий | 575,0 |  |  |
| 1.2.6 | Дополнительные работы по благоустройству Парка имени Героя Советского Союза И.П. Малоземова | Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств | 453,3 |  |  |
| 1.2.7 | Приобретение и установка информационных табличек | Администрация Белозерского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств | 17,0 |  |  |
| 1.3. Выполнение работ по цифровизации городского хозяйства» | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Выполнение мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 555,6 | 555,6 | 0 |
| мероприятие 1.4. «Инвентаризация дворовых территорий, территорий общего пользования» | | | | | | | | |
| 1.4.1. | - | - | - | - | Инвентаризация территорий в целях формирования адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие 1.5. «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования» | | | | | | | | |
| 1.5.1. | - | - | - | - | Создание условий для вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | | | | | 10 054,7 | 6 757,1 | 0 |

.»